## Slide 1
<number>
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Public – Private Partnership
(PPP)
الدكتور / رياض الفرس
قسم الاقتصاد – مركز التميز في الإدارة
جامعة الكويت
Notes: <number>

## Slide 2: الخيارات المختلفة لامتلاك وتشغيل البنية التحتية
<number>
ملكية عامة والتشغيل من قبل القطاع العام.
ملكية عامة وتشغيل من قبل القطاع الخاص عبر عقود إدارة أو عقود امتياز.
ملكية خاصة وتشغيل من قبل القطاع الخاص.
ملكية تعاونية وتشغيل من قبل المستخدمين والمحليات.
Notes: <number>

## Slide 3: أشكال المشاركة بين القطاعين العام والخاص Public -private participation
<number>
تعاون بين القطاع الخاص والإدارة المحلية في توفير خدمة معينة بحيث يتحمل كل منهم جزء محدد من المسئوليات ويأخذ قدر محدد من المنافع
Notes: <number>

## Slide 4: بدائل وأنواع العقود والشراكة
<number>
عقد الخدمة :
تعاقد للقيام بمهام غير أساسية في النشاط - يطرح في صورة عطاءات مدته 1- 2 سنة.
عقد الإدارة :
يقوم القطاع الخاص بمسئولية التشغيل والصيانه وتحتفظ الدولة بملكية الأصول ومسئوليته توفير الخدمة وتحمل المخاطر التجارية والاستثمارات الرأسمالية - يكون عقد مقابل اجر ثابت مرتبط بكفاءة الإدارة – مدته ما بين 3-5 سنوات.
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
عقد الإيجار:
تستأجر الشركة الخاصة أصول المرفق وتكون مسئولة عن التشغيل والصيانة وتتحمل كل المخاطر التجارية لأعمال التشغيل - تحتفظ الإدارة المحلية بملكية الأصول ومسئولية الإستثمارات الرئيسية – وتقوم بتنسيق برامج الإستثمار مع البرنامج التجاري الخاص بالمستأجر.
يحتاج لجهاز تنظيمي لمتابعة التزام المستأجر – مدته من 3- 5 سنوات
عقد الإمتياز:
أن يكون القطاع الخاص مسئول مسئولية كاملة عن التشغيل والصيانة وتحمل المخاطر ومسئولية التمويل والخطر الإستثماري لخدمات البنية الاساسية المستهدفة
أو
أن يتم تقسيم تلك المهام الى مجموعات ويحدد في العقد مسئولية كل متعاقد
Notes: <number>

## Slide 6: تعريف عقود BOT
<number>
تمنح الحكومة امتياز لشركة خاصة (شركة المشروع) تقوم بموجبه ببناء وتشغيل مشروع ما وإدارته خلال فترة الامتياز، وبعد انتهاء فترة الامتياز تعود ملكية المشروع للدولة دون أن تدفع مقابل أو تعويض.
Notes: <number>

## Slide 7: المشتقات المختلفة لمشاريع BOT
<number>
BOT | Build, Operate and Transfer | بناء – تشغيل – ثم تحويل الملكية
 | Build, Own and Transfer | بناء – تملك – ثم تحويل الملكية
BOO | Build Own and Operate | بناء – تملك – تشغيل
BOR | Build, Operate and Renewal of concession | بناء – تشغيل – تجديد امتياز
BOOT | Build, Own Operate and Transfer | بناء – تملك – تشغيل وتحويل الملكية
BLT | Build, Lease and Transfer | بناء – تأجير – وتحويل الملكية
BRT | Build, Rent and Transfer | بناء – ايجار – وتحويل الملكية
BTO | Build, transfer and Operate | بناء – تحويل الملكية – وتشغيل
DBFO | Design, Build Finance and Operate | تصميم – بناء - تمويل – تشغيل
DCMF | Design, Construct, Manage and Finance | تصميم – انشاء ادارة وتمويل
MOT | Modernize, Own Operate and Transfer | تحديث – تملك – تشغيل ونقل الملكية
ROO | Rehabilitate Own and Operate | تجديد – تملك وتشغيل
ROT | Rehabilitate Own and Transfer | تجديد – تملك ونقل الملكية
Notes: <number>

## Slide 8: أطراف نظام BOT
<number>
الدولة (تطرح المشروع)
القطاع الخاص (شركة المشروع)
المقاول (يقوم بأعمال البناء والتشييد)
البنوك (تقوم بعملية التمويل)
المشغل (يقوم بأعمال الإدارة والتشغيل)
باحث المشروع (يساعد شركة المشروع بإعداد الدراسات اللازمة)
رعاة المشروع (المقرضون والمساهمون في رأسمال شركة المشروع)
شركات التأمين (تقوم بتغطية المخاطر التي يتعرض لها المشروع)
Notes: <number>

## Slide 9: 1ـ الدولة (الحكومة)
<number>
قبل منح الامتياز:
- القيام بإعداد الدراسات للمشاريع التي سيتم انشاؤها بنظام BOT من خلال الاستعانة بـ:
- الاستشاريين الماليين: يقدرون تكاليف المشروع ويقترحون وسائل تمويله والعائدات التي يحققها.
- الاستشاريين القانونيين: يقومون بالتفاوض على المشروع وصياغة العقود صياغة تحدد بدقة حقوق والتزامات أطرافها.
- الاستشاريين الفنيين: يتأكدون من مطابقة المواصفات الفنية المتفق عليها.
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
أثناء فترة الامتياز:
تقوم الدولة بدور الرقابة على المشروع طوال فترة الامتياز للتأكد من:
1) جودة الخدمة
2) مستوى الأسعار
3) عمليات الصيانة
4) الالتزام بشروط العقد
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
بعد فترة الامتياز:
يصبح المشروع جزءا من القطاع العام تديره الدولة بمعرفتها ولحسابها.
قد تفضل الدولة ترك المشروع للشركة التي انشأته للاستمرار في تشغيله وصيانته سواء بتمديد الامتياز أو بمنح امتياز جديد لها أو لغيرها من المستثمرين.
الامتياز في هذه الحالة يقتصر على التشغيل والصيانة وذلك إذا لمست الدولة في شركة المشروع حسن الاداء وجودة الخدمة المقدمة وقلة تكاليفها بالمقارنة بتشغيله من قبل الدولة.
Notes: <number>

## Slide 12: 2ـ القطاع الخاص (شركة المشروع)
<number>
أ ـ تكوينها:
تتكون من ترتيب تعاقدي بين عدة شركات تكون متخصصة في مجالات التصميم والتوريد والتشييد ويطلق على اتحادها معا الكونسرشيوم (Consortium)
تتعهد معا بالقيام بمشروع مشترك دون أن تندمج في كيان قانوني مستقل.
تبرم اتفاقا مع الدولة مانحة الامتياز تقوم بمقتضاه ببناء ثم تشغيل أو ادارة المشروع خلال فترة الامتياز لتحقيق أرباح الى جانب استرداد تكاليف البناء والتشغيل ثم تسليمه للدولة او الحكومة بعد انقضاء فترة الامتياز بكافة اصوله المتفق عليها بالعقد.
Notes: <number>

## Slide 13
<number>
ب ـ سماتها وخصائصها:
يتكون رأسمالها من حصص يوفرها كل راع من رعاة المشروع.
تكون هذه الشركة هي الأداة او الوسيلة للحصول على القروض اللازمة لتمويل المشروع.
من الناحية القانونية تأخذ غالبا شكل الشركات المساهمة، تكون هذه الشركة هي الكيان القانوني الذي يوقع التعاقدات اللازمة مع الحكومة على الامتياز الخاص بانشاء المشروع بالاضافة الى قيامها بتوقيع عقود مع مقاولي الانشاءات والمعدات وموردي المواد الخام وغيرها من العقود الاخرى.
Notes: <number>

## Slide 14: 3ـ المشغـل
<number>
اذا كان المشغل طرفا اخر غير (المقاول أو شركة المشروع)، تقوم شركة المشروع بإبرام اتفاقية تشغيل من المشغل.
يقوم المشغل بتشغيل المشروع خلال فترة الامتياز مقابل مصروفات تشغيل تدفعها شركة المشروع من عائدات التشغيل.
Notes: <number>

## Slide 15: مراحل تنفيذ مشروع BOT
<number>
مرحلة اتحاذ قرار التنفيذ.
إعداد الحكومة لمستندات العرض (العطاء).
إعداد المستثمر لعرضه.
اختيار المتعاقد.
توقيع اتفاقية المشروع والاتفاقيات الأخرى.
تنفيذ المشروع.
تشغيل المشروع.
نقل الملكية (التحويل).
Notes: <number>

## Slide 16: فوائد استخدام نظام BOT
<number>
الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة في التشغيل.
الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل أية أعباء.
بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية.
المنافسة مع الهيئات الحكومية القائمة.
وسيلة عملية للخصخصة التلقائية، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
Notes: <number>

## Slide 17: تابع ... فوائد استخدام نظام BOT
<number>
خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع.
رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها.
تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل.
تجنيب الدولة (النامية بشكل خاص) الاقتراض من الخارج.
توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها.
جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة.
تخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبنـاء وتشغيل الخدمات.
نقل التقنية الحديثة وتطويرها وتوطينها محلياً.
خلق فرص تمويل جيدة للأسواق والمؤسسات المالية المحلية.
Notes: <number>

## Slide 18: سلبيات استخدام نظام BOT
<number>
احتمال ارتفاع التعرفة على المستخدمين.
تؤدي في الغالب لخلق نوع من الاحتكار.
صعوبة اختيار المتعاقد.
مشاكل في التقييم واعداد دراسات الجدوى.
الحاجة إلى توقيع عدد كبير من العقود بين الأطراف المختلفة مما يتسبب في رفع التكاليف الإدارية ويتسبب في هدر الوقت.
تتطلب إدارة مراحل المشروع تنسيقاً كبيراً بين الجهات الحكومية المختلفة.
انخفاض جودة الخدمة والصيانة في السنوات الأخيرة للعقد.
الضغط على أسواق المال المحلية لتمويل تكاليف المشاريع الباهظة.
Notes: <number>

## Slide 19: شروط وضوابط نجاح مشاريع BOT
<number>
1ـ توظيف العمالة المحلية حتى ولو كانت بنسبة محدودة حتى يقل عبء التوظيف في القطاع الحكومي واكتساب تلك العمالة خبرة العمل لدى القطاع الخاص.
2ـ استعمال المنتج المحلي كمادة مستعملة في المشروع وان لم توجد فاشتراط الاستيراد من قبل موردين محليين.
3ـ اعطاء الاولوية لمقدمي العطاءات المحليين بشرط الالتزام بالمواصفات الفنية للجودة وحسن تأدية العمل.
Notes: <number>

## Slide 20
<number>
4- استخدام الاستشاريين المحليين بجميع اعمال التصميم للمشروعات وان استحال ذلك فعلى الشركة صاحبة الامتياز نقل الخبرات الاستشارية الاجنبية داخل البلاد طوال فترة التصميم والعمل جنبا الى جنب مع الخبرة المحلية لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة.
5- الاستعانة بالمقاولين المحليين كمقاولين بالباطن اذا دعت الحاجة للشركة صاحبة الامتياز في بعض المهام التي قد لا تكون الشركة صاحبة الامتياز متخصصة بها وغالبا ما تكون تلك المهام صغيرة الحجم نوعا ما.
Notes: <number>

## Slide 21
<number>
6- تقديم الشركة صاحبة الامتياز تقارير دورية للحكومة عن الاداء لمتابعة واشراف الحكومة على كل ما يستجد في المشروع حتى تتأكد بأن الامور تسير في الشكل السليم وهذه التقارير تفيد الدولة في المشاريع المستقبلية المماثلة.
7- مراقبة سجل الشركات صاحبة الامتياز لاخذه بالاعتبار في المشاريع المستقبلية لتقليل الوقت والجهد المبذولين في دراسة التقييم فيما لو تقدمت الشركات مرة اخرى لعطاءات مشابهة.
8ـ تقييم أهداف المشروع للتأكد من انها ضمن خطة الدولة للتنمية انتاجيا وبشريا وبيئيا
Notes: <number>

## Slide 22
<number>
10ـ استخدام التمويل المحلي سواء البنوك المحلية او المؤسسات المصرفية الاخرى ولو كان التمويل بنسبة محدودة وذلك لتفعيل سوق المال في الدولة.
11ـ التزام الشركة صاحبة الامتياز بنقل الالات والمعدات من قبل البواخر المحلية اذا كانت تمر بميناء الدولة المصدرة وايضا التزامها بنقل العمالة التي لديها من قبل الطيران المحلي.
Notes: <number>

## Slide 23
<number>
Walsgrave Hospital, UK
Nelostie Motorway Project, Finland
North-South Highway, Chile
Kings College Hospital, UK
Maputo Port, Mozambique
Derby Hospital, UK
Ponte de Pedra Hydro, Brazil
Bridgend Prison, UK
Breitener Energy Plant, Brazil
St Petersburg Waste water, Russia
Orkdalsvegen, Norway
Bexley Schools, UK
Notes: <number>

## Slide 24: أمثلة محلية لعقود BOT
مجمع المثنى. | محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية.
مارينا مول | الواجهة البحرية (سوق شرق)
الخيمة مول | نادي الجولف.
شوبيز | مجمع التنس الدولي.
 | منتزه صالح شهاب.
المصادر:
فاطمة القلاف وريم الحجي
محمّـــــــد الجـــــلالي
غادة محمود حافظ

## Slide 25
<number>
Notes: <number>