## Slide 1: ادارة المراجعة الداخلية الفصل الرابع

## Slide 2: الأجندة
  تنظيم أعمال المراجعه الداخلية
  تخطيط المراجعة الداخلية
  تقدير خطر المراجعه
  اعداد برنامج المراجعة
  تحديد نطاق وأهداف مهمة المراجعة
  المراجعات التمهيدية
  الاجتماع الافتتاحي مع الجهة المراجع عليها
  أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه

## Slide 3: ادارة المراجعه الداخلية
المهام الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية :
  تنظيم العمل في إدارة المراجعة الداخلية
  تخطيط مهام المراجعة الداخلية
  تقدير خطر المراجعة
  إعداد برامج المراجعة

## Slide 4: تنظيم أعمال المراجعة الداخلية
يتضمن التنظيم ترتيب الموارد المتاحة بشكل يسمح بإنجاز مهام المراجعة بما يحقق أهداف الإدارة
  الاحتياجات التي تحددها ادارة المراجعة الداخلية من الموارد البشرية والمالية تقع مسئولية تدبيرها على الإدارة التنفيذية
تنظيم العمل يعد مسئولية مدير المراجعة
  يقع على المدير مسئولية الإشراف على سير العمل لضمان أداؤه بطريقة أفضل
Notes: الهدف من عملية التنظيم تحقيق الأهداف بفاعلية
<number>

## Slide 5: تنظيم أعمال المراجعة الداخلية
أقسام ادارة المراجعه الداخلية :
  وحدة المراجعة: تختص بمهام المراجعة
  وحدة مراقبة جودة الأداء: تختص بمراقبة تنفيذ معايير المراجعة
  وحدة الخدمات الاستشارية: تختص بالدراسات الاستشارية
  وحدة العمليات المساعدة: تختص بالحفظ ، النسخ وغيرها من الأعمال المساعدة

## Slide 6: تخطيط عملية المراجعه
    طبيعة عملية تخطيط المراجعة الداخلية
  ألزم المعيار الثالث من معايير الأداء الخاصة بالمراجعة الداخلية مدير المراجعة بوضع خطة لعملية المراجعة
  الخطة تكون بناءا على قيام المراجع بتقدير المخاطر بهدف تحديد المهام التي يجب على المراجعة الداخلية تنفيذها مع مراعاة أن تكون الخطة متسقة مع أهداف المنشاة
  يجب أن تكون أولوية اختيار مهام المراجعة الداخلية بناء على قوة تأثيرها في تحسين عملية إدارة المخاطر بالمنشأة

## Slide 7: تخطيط عملية المراجعه
    مراحل عملية التخطيط
      وضع استرايجية خطة المراجعه
  يتم استخدام هذه الإستراتيجية كدليل إرشادي بالأنشطة والإدارات الأخرى المراد مراجعتها خلال فترة طويلة نسبيا (من ثلاثة إلى خمس سنوات)
  تقسم الإستراتيجية إلى خطط سنوية وتقسم كل خطة سنوية إلى عدة مهام
  خطة المراجعة تحتوي على إيضاحات إضافية للفترة التي تحتاج لها كل مهمة مراجعة والموارد المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك
Notes:       بتنفيذالمهام تتنفذ الخطط وبتنفيذ الخطط تتنفذ الاستراتجية
<number>

## Slide 8: تخطيط عملية المراجعه
يراعى عند وضع استراتيجية العمل تحقيق الأهداف التالية
  وضع إطار مناسب لاختيار المهام
  تمكين وحدة المراجعة من توجيه جهودها نحو المجالات الأكثر أهمية
  تحديد المجالات التي ستكون محل تركيز أعمال المراجعة الداخلية في المستقبل
  توضيح طبيعة أعمال المراجعة الداخلية
  تقدير كمية الموارد المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية
Notes: <number>

## Slide 9: تخطيط عملية المراجعه
  اختيار مهام المراجعة
  عند اختيار مهام المراجعة يجب مراعاة ما يلي
    الأهمية
      تتحدد أهمية مهمة معينة على أساس الناتج من تنفيذها
    القابلية للتلاعب
      قابلية تعرض نشاط معين للتلاعب والاحتيال يجعل له الأولوية عند تحديد المهام التي يجب تنفيذها في الخطة
    مدى ارتباط النشاط بأهداف أو رسالة الجهة المراجع لها
      الأنشطة التي يكون لها ارتباط كبير بأهداف أو رسالة الجهة يكون لها الأولوية في عملية المراجعة
    تاريخ آخر مراجعة ونتيجتها
      إن تاريخ أخر مراجعة ونتيجتها يكون لها دور في اختيار المهام التي يجب تنفيذها
    القابلية للتغيير
      الأنشطة التي تكون عرضة للتغير يجب أن يكون لها أولوية عند تحديد المهام أكثر من تلك التي لا تكون معرضة للتغيير
Notes: <number>

## Slide 10: تخطيط عملية المراجعه
بالإضافة إلى ما سبق يجب على القائم بتحديد المهام التي ستخضع للمراجعة مراعاة ما يلي:
  مدى كفاية المراجعين الداخليين بوحدة المراجعة الداخلية
  مدى توفر الوقت اللازم لإنجاز المهام
  مدى توفر الموارد الأخرى اللازمة لإنجاز أعمال الفحص
Notes: <number>

## Slide 11: تخطيط عملية المراجعه
إعداد الميزانية التقديرية للوقت المطلوب للمهمة الواحدة
  يتم تجهيز الميزانية التقديرية لكل مهمة أثناء تحضير خطة المراجعة الداخلية
    حتى يمكن تحقيق التناسق بين احتياجات كل مهمة وخطة المراجعة الداخلية ككل.
  عند إعداد ميزانية الوقت التقديرية للمهمة يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار:
    نطاق المهمة وأهدافها
    درجة التدريب والإشراف اللازمة لتنفيذ المهمة في ضوء الخبرات المتوفرة لدى الفريق المعين لأداء مهمة المراجعة
    درجة تعقد مهمة المراجعة ومدى تناسبها مع خبرات الفريق المكلف بها
    الوقت الذي استغرقته نفس المهمة في مراجعات سابقة
Notes: <number>

## Slide 12: تخطيط عملية المراجعه
إصدار خطة المراجعة الداخلية
  بعد تجهيز خطة المراجعة الداخلية يتم عرضها على المسئول الأول بالجهة لاعتمادها وقد يتم إجراء تعديلات عليها قبل الموافقة النهائية عليها
Notes: <number>

## Slide 13: تخطيط عملية المراجعه
إحداث التعديلات على خطة المراجعة الداخلية
  إذا حدث تعديلات على خطة المراجعة التي سبق الموافقة عليها يجب أن تراجع التعديلات ويوافق عليها من قبل المسئول الأول بالجهة
Notes: <number>

## Slide 14: تخطيط عملية المراجعة
تعد خطة مراجعة خاصة بكل مهمة من قبل المراجع المسؤول عن تنفيذ المهمة ويقوم باعتمادها من مدير المراجعة الداخلية ويجب أن يتم توثيقها
عند تخطيط مهمة المراجعة يجب على القائم بالتخطيط أن يبني خطته استنادا إلى الأمور التالية:
  تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من تنفيذ المهمة والتي يجب أن تكون متسقة مع أهداف خطة وحدة المراجعة ككل
  الحصول على معلومات كافية عن الأنشطة التي سيتم مراجعتها
  تحديد الموارد اللازمة لإنجاز مهمة المراجعة
  إبلاغ الأطراف المعنية ببدء عملية المراجعة
  عمل دراسة حول الأنشطة والمخاطر ذات الصلة بالمهمة ووسائل الرقابة المستخدمة للحد منها.
  مراجعة دليل المراجعة لتحديد الإجراءات التي يتعين القيام بها في نطاق العمل.
  تحديد كيف ومتى ولمن سيتم الإبلاغ بنتائج المراجعة.
  الحصول على موافقة مدير المراجعة الداخلية باعتماد خطة المراجعة.
  توثيق خطة مراجعة المهمة في مذكرة تخطيط المراجعة

## Slide 15: تقدير خطر المراجعه
تقدير الخطر
  يجب أن يعد مدير وحدة المراجعة نموذج إرشادي لتقدير المخاطر يستخدمه المراجعين الداخليين
  تقدير المخاطر يعني تقدير احتمالات حدوث أخطاء أو عمليات غش ولا تستطيع الإجراءات الرقابية الموضوعة اكتشافها أو منعها
  تعتمد عملية تقدير المخاطر بصفة عامة على تحقيق المعرفة الكاملة بعمليات المنشاة وربط هذه المعرفة بالإجراءات الرقابية الموضوعة لمعرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات يمكنها منع حدوث أخطاء أو عمليات غش أو اكتشافها حال حدوثها
Notes: <number>

## Slide 16: تقدير خطر المراجعه
  امثلة لطرق ممكنة للحصول على معلومات تساعد في تقدير الخطر :
    فحص نظام العمل بالمنشاة والوحدات الفرعية التابعة لها
    إجراء المقابلات مع المسئولين والاستفسار منهم عن طبيعة العمل وكيفية أداء ذلك العمل ، والاحتياجات المحتملة للتقرير بالنسبة لهم.
    استقصاء الموظفين ودراسة طبيعة عملهم والتعرف على مؤهلاتهم وخبراتهم الوظيفية.
    استقصاء المستفيدين من الخدمة التي تقدمها الوحدة عن طبيعة احتياجاتهم ومدى الوفاء بهذه الاحتياجات.

## Slide 17: تقدير خطر المراجعه
  تحليل الخطر
    يجب أن يقوم مدير المراجعة الداخلية بالتنسيق مع المسؤول الأول بالعمل على ترجمة نتائج تقدير المخاطر إلى خطة مراجعة داخلية.
    يجب توزيع جهود وحدة المراجعة الداخلية للحصول على أفضل تغطية للمخاطر المحددة مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف العامة للجهة وإعطاء الأولوية للمهام التي تتضمن خطر مرتفع.
    يجب أن يراعي عند صياغة خطة المراجعة الداخلية أن تكون مرنة وان تستجيب للظروف المتغيرة

## Slide 18: اعداد برنامج المراجعه
أهداف برنامج المراجعة:
  تقديم أسس ثابتة لعملية توزيع العمل على فريق المراجعة الداخلية.
  تقديم وسائل للسيطرة على الميزانيات الوقتية لمهمة المراجعة.
  العمل كأداة تدريب للمراجعين الداخليين حديثي الخبرة.
  تقديم سجل تلخيصي بالعمل الذي تم إنجازه.
  المساعدة في جعل المهمة مألوفة لدى المراجع الداخلي.
  تخفيض الوقت المطلوب للإشراف المباشر على فريق المراجعة الداخلية.
Notes: بانتهاء خطوات المراجعة، يجب أن يعلن المراجع عن انتهاء الواجبات المحددة في البرنامج وأن يحتفظ بأوراق العمل التي توثيق نتائج المراجعة
<number>

## Slide 19: اعداد برنامج المراجعه
شكل ومضمون برنامج المراجعة:
  يجب تجزئة البرنامج إلى مجموعة مقاطع تقوم كل منها بخدمة هدف أو أكثر من أهداف مهمة المراجعة ومن ثم تبدأ عملية تنفيذ الإجراءات اللازمة بتحقيق هذا الهدف.
  في بعض الحالات الخاصة قد يكون مفيداً استشارة اختصاصيين متمرسين للمساعدة في تحديد وتسلسل الإجراءات التي يجب تنفيذها.
  يجب أن يشمل برنامج المراجعة كل التفاصيل الضرورية لتنفيذ المراجعة .
  يجب أن توقع وتؤرخ كل الإجراءات داخل برنامج العمل من قبل المعد مع ضرورة عمل مرجعية لها في أوراق العمل.
  كما يجب عمل حيز خاص للتوقيع وكتابة مرجعية أوراق العمل داخل البرنامج.
  يجب أن تصف أوراق العمل الفحص الذي تم إنجازه ونتائج هذا الفحص.
  بعدها تعبأ هذه النتائج في برنامج المراجعة وملف أوراق العمل الحالي

## Slide 20: اعداد برنامج المراجعه
مسؤولية تحضير برنامج المراجعة:
  يعتبر تحضير برنامج المراجعة من مسؤولية رئيس فريق مهمة المراجعة أو المراجع المسؤول بالاعتماد على:
    فهم طبيعة العمل بالجهة المراجع عليها
    المخاطر التي تم تحديدها خلال مرحلة تقويم المخاطر
    المخاطر التي تم الإبلاغ عنها عن طريق موظفي الجهة المراجع عليها
  برنامج المراجعة يجب أن يراجع ويعتمد من قبل رئيس المهمة قبل البدء بالعمل الميداني.
  يجب أن يقوم مدير المراجعة بالمراجعة والموافقة على كل المستندات وذلك لضمان أن إدراك فريق المراجعة كافٍ لإعداد وتنفيذ برنامج المراجعة

## Slide 21: اعداد برنامج المراجعه
فهم طبيعة العمل بالجهة المراجع عليها:
  أن الفهم المناسب لطبيعة العمل بالجهة المراجع عليها يمكن فريق المراجعة من تحديد أساليب الرقابة المستخدمة والمخاطر المصاحبة لها قبل وضع برنامج مراجعة
  عملية فهم طبيعة العمل بالجهة المراجع عليها تعتبر الأساس في:
    تقييم الرقابة الداخلية
    إعداد برنامج مراجعة جيد

## Slide 22: اعداد برنامج المراجعة
طرق توثيق فهم طبيعة العمل وبيئة الرقابة بالجهة المراجع عليها
  الوصف النثري للإجراءات
  خرائط التدفق البيانية

## Slide 23: اعداد برنامج المراجعة
أولا : الوصف النثري للإجراءات:
  تقوم هذه الطريقة على وصف إجراءات العمل بطريقة نثرية مفصلة، وعلى توثيق الأنظمة والإجراءات عندما:
    تكون عملية تغييرات جذرية في النظام متوقعة الحدوث
    لا تتوافر إجراءات واضحة ومتبعة للرقابة الداخلية
    يكون النظام غير معقد، وبالتالي يمكن توثيقه بسهولة على نماذج وصف الإجراءات كتابياً

## Slide 24: اعداد برنامج المراجعة
ثانيا : خرائط التدفق البيانية:
  هي خرائط ترسم باستخدام الرسوم البيانية
  تصور هذه الخرائط تدفق الإجراءات وأنظمة الرقابة على هيئة نماذج مرسومة لتسهيل عملية فهم طبيعة العمل وبيئة الرقابة بالجهة المراجع عليها.
  في بعض الأوقات قد يكون من الأكثر فعالية توثيق بعض أنواع الرقابة بطريقة وصف الإجراءات كتابياً ملحقة ومكملة بخرائط التدفق البياني

## Slide 25: اعداد برنامج المراجعة
تطوير البرنامج:
  بعد الانتهاء من مهمة المراجعة، يقوم فريق المراجعة الداخلية بتدوين – داخل أوراق العمل- اقتراحاتهم بتغيير وتعديل برنامج المراجعة، والذي سيتم تطبيقه قبل البدء بمهمة المرجعة اللاحقة
إحداث التعديلات في برامج المراجعة:
  في بعض الحالات، قد يكون من الضروري أن يقوم رئيس الفريق بتطوير أو تعديل فقرات من برنامج المراجعة أثناء العمل الميداني.
  يتوجب عليه إبلاغ مدير المراجعة بكل هذه التعديلات، قبل البدء بعملها، وذلك لضمان أن مثل هذه التغيرات لن تؤثر على نطاق وأهداف مهمة المراجعة العامة

## Slide 26: تحديد نطاق وأهداف مهمة المراجعة
أهمية تحديد أهداف المهمة:
  تركيز الموارد المتاحة للمهمة على الجوانب الضرورية لتحقيق أهداف مهمة المراجعة أو التي تحتوي على نسبة تعرض للمخاطر عالية.
  تجنب ضياع الوقت في مراجعة العمليات غير الضرورية لتحقيق أهداف المراجعة أو التي تحتوي على نسبة تعرض للمخاطر قليلة أو غير هامة.
  تحسين عمليات الاتصال مع الإدارة المراد مراجعتها على جميع المستويات.
  ضمان تغطية كل عمليات المراجعة.

## Slide 27: تحديد نطاق وأهداف مهمة المراجعة
لتحديد أهداف مهمة المراجعة يمكن إتباع الخطوات الآتية:
  الاطلاع على خطة المراجعة الشاملة للإدارة ودور المهمة في تحقيق أهداف الخطة.
  عمل مناقشة للأهداف العريضة للمهمة بين فريق العمل ومدير إدارة المراجعة الداخلية.
  القيام ببعض الإجراءات التمهيدية لتقدير المخاطر.
  مناقشة فريق عمل المهمة في المخاطر المحيطة بها وتحديد الأهداف على ضوء المراجعة التمهيدية.
  الاتفاق على الأهداف المحددة للمهمة سواء كانت مرتبطة بالفحص أو التحقق أو التقويم أو مراجعة الالتزام.
Notes: التوثيق:
  يجب توثيق أهداف التخطيط ونطاق العمل عن طريق إدراجها في مذكرة تخطيط المراجعة.
  إذا حدث تعديلات على أهداف ونطاق عمل المراجعة التي تم الموافقة عليها وتم توثيقها ، يجب مناقشة هذه التعديلات مع مدير المراجعة الداخلية والحصول على موافقة المسئول الأول بالجهة قبل البدء في تنفيذ هذه التعديلات
<number>

## Slide 28: المراجعات التمهيدية
الهدف منها
  تزويد فريق المهمة بصورة واضحة عن العمليات وعن الرقابة الداخلية المعتمدة داخل الإدارة المراد مراجعتها
  تشمل مراجعه اي معلومات ستساعد فريق مهمة المراجعة الداخلية على الفهم الجيد للمناطق المراد مراجعتها
    الهياكل التنظيمية، السياسات، الإجراءات، تقنية المعلومات
  تحديد عمق وطول المراجعة التمهيدية من ضمن مسؤوليات مدير المراجعة الداخلية
    الوقت المستنفذ في عمل المراجعة التمهيدية يعتمد على مدى تعقد الأعمال المراد مراجعتها وعلى الوقت الذي استغرقته آخر عملية مراجعة لهذه الأعمال

## Slide 29: المراجعات التمهيدية
توثيق نتائج المراجعة التمهيدية
  تحتاج وحدة المراجعة الداخلية إلى استخدام النماذج التالية لتعبئتها من قبل أعضاء فريق المهمة:
    قائمة أعمال المراجعة الواجب تنفيذها.
    مذكرة تخطيط المراجعة.

## Slide 30: المراجعات التمهيدية
اولا : قائمة أعمال المراجعة الواجب تنفيذها
  امثلة على بعض ما تتضمنه قائمة أعمال المراجعة :
    الإدارات التي يجب زيارتها والأشخاص اللذين يجب مناقشتهم.
    التوثيق المطلوب للعمل الذي تم.
    شكل تقرير نتائج كل مرحلة.
    الوقت اللازم للانتهاء من المهمة وشكل التقرير النهائي لها.
    المراجعون المكلفون بكل مرحلة.
    المخاطر المرتبطة بكل مرحلة.
    النتائج المتوقعة.

## Slide 31: المراجعات التمهيدية
ثانيا : مذكرة تخطيط المراجعة:
  امثلة على مايجب أن تتضمنه مذكرة تخطيط المراجعة:
    معلومات عن الإدارات أو الأقسام التي سيتم مراجعة أعمالها وطبيعة تلك الأعمال والمخاطر المرتبطة بكل منها.
    الأفراد والمسئولين عن الإدارات أو الأقسام التي سيتم مراجعة أعمالها والمهام المنوطة بكل منهم.
    بيان واضح بنطاق مهمة المراجعة وحدودها.
    توقيت القيام بالمراحل الأساسية للمهمة.
    فريق العمل المكلف بالمهمة ودور كل منهم ومتى يعود إلى رئيس فريق عمل المهمة.
    الأنشطة التي سيتم القيام بها.
    شكل التقرير وتوقيت تقديمه لإدارة المراجعة.
    يجب مراجعة وتوثيق الظروف والأوضاع التي قد تؤثر على المهمة أو على أداء فريق العمل في مذكرة تخطيط المراجعة، هذه الظروف والأوضاع
Notes:       مسئولية إعداد قائمة أعمال مراجعة المهمة ومذكرة التخطيط تقع على عاتق رئيس فريق المراجعة ويتعين عليه اعتمادها من مدير إدارة المراجعة
<number>

## Slide 32: المراجعات التمهيدية
أيضا : مذكرة تخطيط المراجعة يجب أن تلخص تفاصيل الاجتماع الافتتاحي المنعقد.
من هذه التفاصيل:
  وقت ومكان الاجتماع
  الحضور
  الموضوعات التي تم مناقشتها
  الاستنتاجات التي تم التوصل إليها
  التوقيتات المتوقعة للمراحل الأساسية للمراجعة
  تسجيل المواعيد المناسبة لبداية ونهاية الأمور التالية الخاصة بالمهمة:
    تخطيط المراجعة.
    العمل الميداني.
    تاريخ إصدار مسودة التقرير.
    تاريخ إصدار التقرير النهائي المؤقت.

## Slide 33: الاجتماع الافتتاحي مع الجهة المراجع عليها
يجب حضور الاجتماع من قبل أعضاء الإدارة المهتمين بعملية المراجعة والذين يستطيعون تسهيل عمل المراجعة على الجهة المراد مراجعتها.
يجب على مدير المراجعة الداخلية أن يرأس فريق المراجعة في الاجتماع الافتتاحي.
وتبرز أهمية الإجتماع الافتتاحي من أنه يعتبر :
  بمثابة الفرصة الأولى للقاء موظفي الإدارة المراد مراجعتها بشكل رسمي
  يرسم الاتجاهات العامة لباقي مراحل مهمة المراجعة.

## Slide 34: الاجتماع الافتتاحي مع الجهة المراجع عليها
الأمور التي يتم مناقشتها في الاجتماع الافتتاحي عادة هي:
  هدف المراجعة
  تعريف المصطلحات
  متطلبات الجهة المراجع عليها
  رفع التقارير
  فعاليات الاختتام

## Slide 35: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
تستخدم أوراق العمل كوسيلة لـ
  توثيق العمل الذي قامت وحدة المراجعة الداخلية بإنجازه خلال مراحل المهمة
  تدوين المعلومات والبيانات والأدلة التي تم تجميعها
  توثيق الاختبارات والتحاليل التي تم تنفيذها على عينات المراجعة
تحفظ أوراق المراجعة في ملفين هما:
  ملف المراجعة الدائم
  ملف مراجعة المهمة (الملف الجاري)

## Slide 36: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
يبدأ استخدام أوراق العمل منذ بداية التخطيط للمهمة وحتى الإنتهاء من تنفيذ المهمة وإصدار التقرير
أوراق العمل تستخدم في توثيق الخطوات التالية:
  خطط المراجعة، بما في ذلك برنامج المراجعة.
  فحص وتقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
  إجراءات المراجعة المستخدمة، المعلومات التي تم الحصول عليها، والنتائج التي تم التوصل إليها.
  تقارير الإشراف.
  تقارير المراجعة
  تقارير المتابعة الخاصة بتطبيق الإجراءات التصحيحية

## Slide 37: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
الفهرس الموحد لأوراق العمل:
  يجب أن يصمم مدير المراجعة نظام فهرسة لأوراق العمل بالإتفاق مع العاملين بالوحدة لتوحيد هيكل ومحتوى ملفات المراجعة و لضمان التماثل في جميع ملفات المراجعة لكي يسهل التعامل معها

## Slide 38: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
أهداف أوراق العمل:
تسهيل تنفيذ وإدارة مهمة المراجعة بكفاءة وفعالية.
تقديم الدعم والتأييد لتقارير المراجعة.
تسهيل مراجعة الأطراف الخارجية الأخرى.
المساعدة في التطور المهني.
تساهم أوراق العمل في تنفيذ الواجبات الإدارية المختلفة لوحدة المراجعة الداخلية بكفاءة وفعالية.
  تيسير عملية تخطيط مهمة المراجعة بكفاءة (بما في ذلك تحديد الموارد الأساسية)
  تيسير تحقيق رقابة فعالة على العمل الميداني
  تيسير تنقيح وكتابة تقارير المراجعة
  تقديم الدعم لتقرير المراجع الداخلي

## Slide 39: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
المعايير المتعلقة بأوراق العمل:
  أن تتسم بالوضوح وسهولة الفهم.
  أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع.
  أن تسم بالدقة
  أن تتسم بالاكتمال والثقة فيها وإمكانية الاعتماد عليها.
  أن تتسم بالبساطة
  الموضوعية

## Slide 40: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
يجب أن تتضمن كل ورقة عمل على نص واضح يبين :
  الأهداف.
  حجم وأساليب اختيار العينة (النطاق)
  مصادر المعلومات
  تفاصيل الفحص الذي تم إنجازه.
  نتائج الفحص (الاستنتاجات)
  مرجعية برنامج المراجعة
Notes: قد يتم استخدام علامات أو رموز في أوراق العمل لترمز إلى خطوات عمل معين أو ترمز إلي إجراء معين أو تحمل معنى معين يعلمه المراجع. في هذه الحالة يجب عمل قائمة تفسيرية لشرح رموز الإشارات التي تستخدمها وحدة المراجعة.
ترقيم أوراق العمل وربطها ببعضها بطريقة ملائمة يعتبر من متطلبات ملف أوراق العمل
<number>

## Slide 41: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
حفظ أوراق العمل:
  تعتبر أوراق العمل وملفات المراجعة من ملكية وحدة المراجعة الداخلية
  لا يسمح بالاحتفاظ بها أو الإطلاع على محتواها إلا من المراجعين الداخليين المعنيين أو من يصرح لهم المسئول الأول بالجهة
  يجب حفظ أوراق العمل وملفات المراجعة بمكان آمن في الشركة بما يحفظها من التلف، والعبث، أو الاستخدام غير المسموح به.

## Slide 42: أوراق العمل كأداة مساعدة في تخطيط المراجعه
أوراق العمل الإلكترونية:
  يجب أن تكون كل الملفات الالكترونية مراقبة ومحفوظة جيدا لتجنب المخاطر المصاحبة لاستخدامها مثل
    الدخول غير المصرح به وإحداث تغيير غير ملائم على البيانات.
    إتلاف أو فقدان البيانات.
  يجب استخدام أساليب رقابة محددة عند استخدام أوراق العمل الإلكترونية وذلك للمحافظة على سلامة الملفات ومن أهم الأساليب الرقابية في هذا المجال الرقابة على الدخول والنسخ الاحتياطية

## Slide 43: المصادر
الرقابة والمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة – SOCPA
ملاحظات و عروض الاستاذه هناء العقيل