## Slide 1: دراسة جدوى المشروعات السياحية 409 سيح

## Slide 2: محاور الدراسة
التعرف على خطوات الدراسة
دراسة التقييم المسبق للمشروع
دراسة السوق
الدراسة الفنية
تقدير التكاليف المالية
بعض التجارب والدراسات

## Slide 3: تعريف المشروع
المشروع مجموعة من الأعمال والاستثمارات في موقع مختار، صمّم لتحقيق أهداف إنتاجية أو توسعية أو تحويلية في وقت محدد باستخدام أساليب تقنية محددة.
مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المستثمر لتحقيق غايات إنتاجية .
نشاط يقوم على التأليف بين مجموعة من المدخلات بغرض الوصول إلي مخرجات من شأنها تحقيق الغايات المرجوة في منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. أو حلقة الربط بين المدخلات Inputs والمخرجات Outputs المدخلات تصل إلي المشروع عبر الأسواق، كما تصل مخرجات المشروع إلى مستخدميها عبر الأسواق أيضا.
مجموعة من الأنشطة الاستثمارية التي يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها وفقا لاعتبارات مكانية وإنشائية وتشغيلية بهدف تحقيق منافع معينة.

## Slide 4: دراسة الجدوى
مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة تجري لتحديد مدي صلاحية المشروع الاستثماري من عدة جوانب قانونية وتسويقية وإنتاجية ومالية واقتصادية واجتماعية لتحقيق أهداف محددة والتي تمكن في النهاية من اتخاذ القرار الاستثماري الخاص بإنشاء المشروع ، بمعني آخر قبول أو رفض المشروع.
استخدام أساليب علمية في جمع البيانات وتحليلها بهدف الوصول إلي نتائج تحدد مدي صلاحية المشروع من نواحي : الفنية - المالية - الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية ، بهدف اتخاذ القرار المناسب والسليم في الإستثمار .

## Slide 5: مراحل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية
لا يوجد نمط موحد متفق عليه لمراحل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية حيث تختلف تلك المراحل من حيث درجة التفصيل والجهد المبذول في إعدادها وأهميتها تبعاً لاختلاف طبيعة المشروع ذاته وحجمه والمهتمين به والقائمين عليه
ولكن يمكن القول أنه يوجد إطار عام قد تشترك فيه جميع أو معظم دراسات الجدوى، وهو يمثل المراحل الأساسية التي لا بد أن تمر بها أي دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع استثماري وتتمثل هذه المراحل فيما يلي:
  المرحلة الأولى: تحديد أهداف المشروع.
  المرحلة الثانية: دراسة الجدوى المبدئية (الدراسة السابقة للجدوى التفصيلية).
  المرحلة الثالثة: الدراسة التفصيلية للربحية التجارية وتشمل:
    1-الدراسة التسويقية وتقدير الطلب على منتجات المشروع.
    2- الدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف.
    3- الدراسة التمويلية للمشروع.
    4- التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية.
  المرحلة الرابعة: تحليل الربحية القومية للمشروع.

## Slide 6: أهمية دراسات جدوى المشاريع
تتمثل دوافع دراسات جدوى المشروعات في التأكد من سلامة القرارات الاستثمارية سواء من وجهة نظر المستثمر الفرد مستهدف الربحية الخاصة أو من وجهة نظر المجتمع مستهدف الربحية الاقتصادية والاجتماعية (العامة)

## Slide 7: المرحلة الأولى : أهداف المشروع

## Slide 8: أهداف المشروعات العامة
تحقيق المنفعة العامة هو الهدف الأساسي للمشروع العام سواء تحقق ربح من قيام هذا المشروع أو لم يتحقق، فالمنفعة العامة قد تكون في بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر تكلفتها أو بأقل، ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن المشروعات العامة لا تهتم إطلاقاً بالربح بل يجب ألا يتم ذلك علي حساب تحقيق الأهداف التي أنشئ المشروع العام من أجلها.
قيام بعض المشروعات الوطنية المرتبطة بالأمن القومي للدولة مثل صناعة الأسلحة والذخائر.
اعتبارات اقتصادية وطنية كإنشاء الدولة المنتجة للنفط مصافي لتكريره أو أسطولاً بحرياً لنقله، أو إنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة كأساس للتنمية.
قد تقوم الدولة بإنشاء مشروعات وبيع منتجاتها بأقل من التكلفة لاعتبارات اجتماعية. كما في حالة الخبز والمنسوجات والأدوية....الخ.
قد يكون الغرض من إنشاء الدولة لمشروعات إنتاجية هو الحصول علي موارد مالية لتمويل نفقاتها بدلاً من التجائها لفرض رسوم جديدة.
مشروعات المنافع العامة التي تنتج الخدمات الأساسية والبنية التحتية(مثل النقل والمواصلات، الطرق والكباري والكهرباء...الخ.

## Slide 9: أهداف دراسات جدوى المشاريع من وجهة نظر المجتمع
زيادة الدخل القومي وزيادة القيمة المضافة.
تحقيق الوفر في السيولة النقدية .
إتاحة فرص عمل.
المساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية.
المساهمة في تحقيق التنمية القطاعية.
المحافظة علي البيئة الطبيعية والاجتماعية وتنميتها.

## Slide 10: أهداف المشاريع الخاصة
تفترض النظرية الاقتصادية للمشروع أن تحقيق أقصي ربح يعتبر من الأهداف الرئيسية لأي مشروع، والربح الذي يسعي إلية المشروع هو الفرق بين حصيلة المبيعات وتكاليف الإنتاج، ويندرج في تكاليف الإنتاج بهذا المفهوم كل النفقات التي يتحملها المشروع، ولكن علي الرغم من أن تحقيق الربح يعتبر ضروري لاستمرار المشروع ونموه إلا أنه لايعتبر الهدف الوحيد فبجانب تحقيق الأرباح نجد أهداف أخري كثيرة موضعاً لاهتمام المشروعات الخاصة ومن أهمها:
تحقيق أقصي قدر ممكن من المبيعات كوسيلة لحصول المشروع علي شهرة واسعة وثقة كبيرة في الأسواق.
قد يكون الهدف من الإنفاق الاستثماري لمشروع قائم هو حماية النشاط الرئيسي له من خطر توقف الإنتاج.

## Slide 11: تحديد أهداف المشروع
يعتبر تحديد الهدف المراد تحقيقه نقطة الانطلاق والبدء في تحليل جدوى المشروع.
أهداف المشروعات الخاصة:
  تفترض النظرية الاقتصادية للمشروع أن تحقيق أقصى ربح يعتبر من الأهداف الرئيسية للمشروع، والربح الذي يسعى إليه المشروع هو الفرق بين حصيلة المبيعات وتكاليف الإنتاج، ويندرج في تكاليف الإنتاج بهذا المفهوم كل النفقات التي يتحملها المشروع.
  على الرغم من أن تحقيق الربح يعتبر ضروري لاستمرار المشروع ونموه ، إلا أنه لا يعتبر الهدف الوحيد - فبجانب تحقيق الأرباح نجد أهداف أخرى كثيرة موضعاً لاهتمام المشروعات الخاصة ومن أهمها:

## Slide 12: تحديد أهداف المشروع الخاصة - تابع
تحقيق أقصى قدر ممكن من المبيعات كوسيلة لحصول المشروع على شهرة كبيرة في الأسواق، حتى ولو أدى هذا –في الأجل القصير- إلى عدم توزيع أرباح عالية على المساهمين، ومن جهة أخرى فإن المشروع الحديث قد يعمل بدافع أقصى قدر ممكن من المبيعات تحقيقاً لما يلي:
  ( أ ) زيادة الإيرادات ومن ثم تنمية الأرباح.
  (ب ) تحقيق الأهداف الخاصة للمديرين الذين ترتبط مصالحهم برقم الأعمال، حيث يتوقف ما يحصل عليه هؤلاء من مرتبات ومكافئات بطريقة مباشرة بمستوى النشاط وحجم المبيعات وليس بالأرباح.
قد يكون الهدف من الإنفاق الاستثماري لمشروع قائم هو حماية النشاط الرئيسي له من خطر توقف الإنتاج، فمثلاً تهتم شركات الغزل والنسيج الكبرى بإنشاء وحدات إنتاجية مستقلة "ورش" لتصنيع أهم قطع الغيار التي تحتاجها حتى لا تتعرض لخطر توقف الإنتاج وتعطله لعدم ورودها في الوقت المناسب.

## Slide 13: اهداف المشروع العامة
تحقيق المنفعة العامة : هو الهدف الأساسي للمشروع العام سواء تحقق ربح من قيام هذا المشروع أو لم يتحقق، فالمنفعة العامة قد تكون في بيع سلعة أو تقديم خدمة بثمن تكلفتها أو أقل أو أكثر، ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن المشروعات العامة لا تهتم إطلاقاً بالربح بل يجب ألا يتم ذلك على حساب تحقيق الأهداف التي أنشئ المشروع العام من أجلها، وفيما يلي نستعرض أهم الأهداف التي تنشأ من أجلها المشروعات العامة:
1- قيام بعض المشروعات الوطنية لاعتبارات اقتصادية قومية كاستخراج البترول ومعامل تكريره ، أو إنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة كأساس للتنمية.
2- قد تقوم الدولة بإنشاء مشروعات وبيع منتجاتها بأقل من التكلفة لاعتبارات اجتماعية، كما هو الحال في مصر (الخبز والأقمشة الشعبية والأدوية) ...الخ.
4- مشروعات المنافع العامة التي تنتج الخدمات الأساسية مثل النقل والمواصلات والكهرباء...الخ، فنظراً للأهمية الإستراتيجية لهذه الخدمات قد ترى الدولة قصر القيام بها وحدها دون القطاع الخاص .

## Slide 14: القائمون بدراسات الجدوى
يحتاج إعداد دراسات الجدوى مجموعة من الخبرات الفنية المتخصصة (الاقتصاد، المحاسبة، الإحصاء، إدارة الأعمال، بحوث العمليات، الهندسة، الحاسب الآلي، القانون، وغيرهم)، تمتلك مجموعة من الأدوات والأساليب العلمية التي تستخدم في كل مرحلة من مراحل الدراسة وفقا لطبيعة المشروع وحجمه. وعادة ما يقوم بإعداد دراسات الجدوى
البنوك،
المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة،
الجمعيات العلمية.

## Slide 15: تكون دراسة الجدوى للحالات التالية:
تجديد مشروع قائم.
تطوير مشروع قائم.
التوسع في مشروع قائم.
تغيير مجال الإنتاج أو النشاط.
عمليات الإحلال.
حالات الصيانة غير العادية.
مشروع استثماري جديد.
أخري.(المفاضلة بين البدائل، التطوير التنظيمي، تغيير النشاط).

## Slide 16: دورة المشروع
يمر المشروع بدورة تشمل مجموعة من المراحل المتداخلة حسب طبيعة المشروع ومنهجية الدراسة، و يجري في أحيان كثيرة تعديل المشروع في مراحل التقييم والإعداد لسبب اقتصادي أو اجتماعي أو لظهور معلومات أفضل أو بسبب قرار أو وضع سياسي . وتشمل دورة المشروع المراحل التالية:

## Slide 17: Project Cycle
مرحلة تحديد المشروع
مرحلة إعداد المشروع
مرحلة التقييم السابق للمشروع
مرحلة تنفيذ المشروع
مرحلة تقييم التقييم اللاحق للمشروع
دورة المشروع

## Slide 18: المرحلة الثانية : التقييم المسبق للمشروع

## Slide 19: مرحلة تحديد المشروع
تعتبر من أهم مراحل المشروع ألاستثماري
عليها تتوقف إمكانيات الاستمرار في دراسة المشروع مؤقتاً أو نهائياً،
تشمل مسح ومراجعة، وتجميع، وتحليل الاستراتيجيات، والسياسات، والبيانات، والمعلومات الاقتصادية، والاجتماعية
تمر مرحلة تحديد المشروع بعدة خطوات:
  التعرف علي مصادر الأفكار
  فرزها،
  ترتيبها
  دراسة ما قبل الجدوى Prefeasibility study وتنتهي بتقييم دراسة ما قبل الجدوى،

## Slide 20: مصادر الافكار للمشروعات الجديدة
اولا – الشركات القائمة والتي ترغب في اقامة مشروعات استثمارية جديدة.
اقسام البحث والتطوير في الشركات
الاقسام الهندسية وأقسام الصيانة
رجال الإدارة العليا في الشركة
رغبات المستهلكين

## Slide 21: مصادر اخرى للأفكار للمشروعات الجديدة
دراسة قوائم الواردات
دراسة قوائم الموارد الطبيعية المنتجة محليا
دراسة مهارات العمال المتاحة محليا
دراسة جداول المدخلات والمخرجات
مطالعة التطورات التكنولوجية المستمرة
دراسة خطة التنمية للدولة
زيارة المعارض الصناعية والزراعية والتقنية
استطلاع اراء الخبراء

## Slide 22: مستويات البحث عن افكار جديدة لمشروعات استثمارية
1- استطلاع فرص الاستثمار العامة
دراسة المعالم الطبيعية والجغرافية
دراسة السكان وتركيبهم العمري ومعدل نموهم ومستويات دخولهم
نمو الاستهلاك من حيث نوع السلع المستهلكة وكمياتها ومعدل نموها
دراسة هيكل الانتاج من حيث نوعيات السلع المنتجة وكمياتها ومعدل نموها
دراسة الموارد الرئيسية المتوفرة في المنطقة
حصر الفجوات بين الانتاج والاستهلاك من السلع والخدمات وبين العرض والطلب.

## Slide 23: مستويات البحث عن افكار جديدة لمشروعات استثمارية
2- استطلاع فرص الاستثمار القطاعية
الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في قطاع معين من قطاعات الانتاج الرئيسية
قطاع الزراعة
قطاع المعادن
قطاع المرافق ( المياه والكهرباء والاتصالات......)
قطاع النقل
قطاع البناء والتشييد
قطاع التجارة
قطاع السياحة والفنادق

## Slide 24: مستويات البحث عن افكار جديدة لمشروعات استثمارية
3- استطلاع فرص الاستثمار على مستوى المشروع
اختيار فكرة مشروع يمكنه انتاج العديد من المنتجات وتهتم الدراسة بالكشف عن المنتجات التي تتوافر لها فرص نجاح اكبر

## Slide 25: مستويات البحث عن افكار جديدة لمشروعات استثمارية
4- استطلاع فرص استثمار مورد ما
تحديد اهم مجالات استخدام المورد وتحديد فرص نجاح كل مجال من هذه المجالات واختيار المجال الذي يتمتع بفرص نجاح اكبر

## Slide 26: مرحلة تحديد المشروع
في هذه المرحلة يبدأ المشروع كفكرة ثم يتم التعرف علي العناصر الحاكمة لتنفيذ هذه الفكرة - وتنتهي هذه المرحلة بتحديد المشروع ولابد أن تتوفر معلومات عن:
  لا توجد موانع قانونية، أو فنية، أو تسويقية، أو مالية، أو اجتماعية، أو بيئية، وأن أهداف المشروع لا تتعارض مع أهداف السياسات العامة .
  التأكد من أن المشروع يقع ضمن أسبقيات القطاع المعني.
  وجود تصور وتحديد عام للمشروع ، وحجمه الاستثماري والإنتاجي وموقعه .
  التأكد من أن المشروع يمثل أفضل البدائل المقترحة من النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
  أن المشروع لدية القدرة على الاستمرارية.
  تحديد المستفيدين من المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  التفاصيل المتعلقة بالمشروع والمشاكل المتوقعة تم التعرف عليها بصورة مناسبة.
  رصد الفجوة في المعلومات وتم تحديد مصادر إكمالها.

## Slide 27: مرحلة التقييم السابق للمشروع
تتمثل أهمية هذه المرحلة في تجهيز المشروع لاتخاذ القرار ، إذ أنها تعالج جدوى المشروع في الإطار الكلي للاقتصاد والمجتمع ، وتختلف أهداف تلك المرحلة وفقاً لمنهج التحليل المتبع . حيث يركز البنك الدولي علي الجانب المالي وعلي مؤشر معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return(IRR) ولا تركز علي الجانب الإنمائي وفعالية المشروع ككل وقيمته الاجتماعية وأثره المباشر علي البيئة بأنواعها.
إلا أنه بداء من فترة قصيرة وضع تلك الاعتبارات في الحسبان عند تقييم المشروعات، ومرحلة التقييم تزيل كل الشكوك والغموض حول المشروع، وتستوفي كل المعلومات والتفاصيل عنه وتبين بصورة وافية جوانب القوة والضعف فيه، وتقر في النهاية إذا كان المشروع يستحق التمويل بثقة، وتناقش كيفية التمويل ومساهمة رأس المال وخدمة الدين، وكفاءة الاسترداد وتتضمن التدفقات النقدية خلال عمر المشروع

## Slide 28
دراسة الجدوى المبدئية
أن هناك فرص تسويقية للمشروع
الحاجة إلى دراسات متعمقة لبعض الجوانب
دراسة الجدوى التسويقية التفصيلية
تعتمد على بيانات منشورة عامة ويتم فيها البحث عن المواقع الجوهرية لإقامة المشروع
موانع تشريعية
موانع تتعلق بالمنطقة / الموقع .
موانع بيئية .
موانع تتعلق بالاستيراد أوالتصدير.
موانع تكنولوجية
موانع تتعلق بالسوق .
موانع دينية .
القدرة على الاستمرارية
أخرى .

## Slide 29: مصفوفة ترتيب أفكار المشروعات
مشروع 5 | مشروع 4 | مشروع 3 | مشروع 2 | مشروع 1 | معايير التقويم
 |  |  |  |  | 1- السوق
4 | 3 | 1 | 5 | 4 | مستوى الطلب المحلي
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | إمكانية التصدير
5 | 2 | 3 | 5 | 4 | مدى توافر منافذ البيع
3 | 4 | 3 | 5 | 4 | احتمالات الطلب في المستقبل
 |  |  |  |  | 2- التكاليف والربحية
1 | 4 | 3 | 4 | 3 | مدى تناسب التكاليف الاستثمارية
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | معدلات الربحية للشركات المشابهة
 |  |  |  |  | 3- الجوانب الفنية
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | مدى توافر المواد الخام
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | مدى توافر الخبرات الادارية
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | مدى توافر الخبرات الفنية
 |  |  |  |  | 4- الجوانب الاجتماعية
2 | 5 | 3 | 4 | 4 | درجة تلوث البيئة
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | المنافع الجانبية
2 | 3 | 4 | 5 | 4 | درجة الاعتماد على العمالة المحلية
34 | 43 | 41 | 55 | 46 | المجموع

## Slide 30: أهمية مرحلة التقييم السابق
التأكد من المواصفات الفنية(الهندسية) للمشروع.
مراجعة والتأكد من ملائمة حجم المشروع وموقعه.
مراجعة هيكل العمالة بالمشروع.
مراجعة تقديرات التكاليف لبنود المشروع.
التأكد من مصادر التمويل وشروطه.
مراجعة والتأكد من إجراءات وتوقيتات التوريد.
مراجعة تقديرات عوائد للمشروع (المالية).
مراجعة الآثار غير المباشرة والبيئية للمشروع.
التأكد من معدل العائد المتحقق.
نهاية مهمة دراسة الجدوى

## Slide 31: مرحلة إعداد المشروع
تعتبر المرحلة الرئيسة في تقرير جدوى المشروع، لاعتمادها علي كافة الدراسات المختلفة والمتخصصة لجوانب المشروع - فنيا - واقتصاديا - وماليا، وعلاقة المشروع بالبيئة المحيطة خارجيا وداخلياً، والعوامل المؤثرة في المشروع وأثر المشروع علي البيئة المحيطة وتحديد المخاطر ومدي قدرته علي مواجهة الظروف غير المواتية كلً حسب طبيعة المشروع. وتتطرق دراسات تلك المرحلة إلي الحياة اليومية للمشروع وإدارته والنتائج المتوقعة وعمره الافتراضي . وتعتبر مرحلة إعداد المشروع هي المرحلة الحاسمة فيما يتعلق بالبدائل والخيارات. وبذلك تتضمن تلك المرحلة.
دراسة الجدوى القانونية
دراسة الجدوى المالية
دراسة الجدوى الاقتصادية
دراسة الجدوى البيئية
دراسة الجدوى الاجتماعية
دراسة الجدوى التسويقية.
دراسة الجدوى الفنية

## Slide 32: المرحلة الثالثة : دراسة الجدوى

## Slide 33: الدراسات التي تتطلبها جدوى المشروع
الدراسة التسويقية
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
تقدير الربحية

## Slide 34: دراسة الجدوى التسويقية
مجموعة الأساليب والأسس والتقديرات التي تهدف إلى التعرف على الجوانب المختلفة لسوق المنتج / الخدمة الذي يتجه المشروع لانتاجة بهدف تقدير حجم المبيعات الحالية والمرتقبة, ورسم السياسات التسويقية المناسبة ( التسعير , والترويج , والتوزيع , الخ ....) .
تعتبر دراسة الجدوى التسويقية من أهم الدراسات التي يمكن أن تتم على المشروع إذ عليها يتوقف قرار الاستمرار في الدراسة الفنية والهندسية أو التوقف والبحث عن بدائل أخرى للمشروع .

## Slide 35: أهداف دراسة الجدوى التسويقية
تقدير حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع ومعدلات نموه وحجم السوق المرتقبة والشريحة (نصيب المشروع ).
هيكل ونوع السوق ودرجة المنافسة وتقسيمات السوق .
نمط الأسعار واتجاهاتها .
تحديد الفرص التسويقية .
تحديد وتخطيط الحملات الإعلانية .

## Slide 36
البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة السوق ومصادرها
بيانات ثانوية مكتبية
بيانات السكان :
    السن
    الدخل / المهنة
    الحالة التعليمية
    الحالة العملية
تجارة خارجية وداخلية .
الإنتاج/ زراعي / صناعي/..
الدخل القومي .
الإسكان / النقل / المواصلات
ميزانية الأسرة
المشروعات الجديدة
الأرقام القياسية .
أخرى ......
مصلحة الإحصاء
وزارات/شركات/ مطبوعات / سجلات محلية ودولية
بحوث ميدانية
الاستقصاء
الملاحظة / المشاهدة
المقابلة الشخصية:-
  نمطية
  متعمقة (مناقشة مفتوحة)
  حرة (مناقشة جماعية )
البريد :
  إرسال قائمة الأسئلة وتلقي الإجابات
التليفون
  من واقع قائمة الأسئلة .
الوقت المتاح
  ميزانية الدراسة
  إمكانية البحث
  درجة الدقة المطلوبة في النتائج .

## Slide 37: عناصر الدراسة التسويقية
الفرص التسويقية للمشروع
الطلب المتاح .
الطلب الممكن تنميته .
حجم العرض ومواصفاته
العرض الحالي والمتوقع .
مشروعات تحت التنفيذ.
حجم الطلب ومواصفاته
الطلب المحلي ومواصفاته .
الطلب الخارجي ومواصفاته.
حصص السوق .
الأسواق الرئيسية والثانوية.
الوضع التنافسي للمشروع .
الطاقات الحالية والمتوقعة .
مشروعات جديدة
المزايا التنافسية للمشروع .
المبيعات المرتقبة .
الفجوة
تحليل النتائج
تسعير
تصميم البرامج
وضع السياسات التسويقية
التوزيع

## Slide 38: تقدير حجم الطلب لسلعة موجودة في السوق
جمع البيانات عن السلعة لسنوات سابقة تتعلق بما يلي :
كمية المبيعات بالسوق المحلي
كمية الناتج
كمية الواردات
أسعار السوق المحلي
أسعار السوق العالمي
تستخدم هذه البيانات في التأكد من وجود طلب كافي لاستيعاب انتاج المشروع المزمع اقامته من خلال استخدام بعض المعايير منها فجوة الطلب ونسبة السعر

## Slide 39: 1- فجوة الطلب
تشير الى الفرق بين الطلب المحلي والناتج المحلي للسلعة عند السعر السائد في السوق الدولية في حالة وجود حرية تجارة مع الدول الأخرى
Pd السعرالمحلي الذي يتحقق عند الاكتفاء الذاتي
Pi السعر الدولي متضمنا تكاليف النقل
Ch فائض الطلب في ظل حرية التجارة
يتم اشباعة عن طريق الاستيراد
السعر
pd
pi
c
h
فجوة الطلب
( الواردات)
الطلب
العرض

## Slide 40: فجوة الطلب
للتاكد من ان فائض الطلب يبرر إقامة مشروع جديد يجب ان يتحقق الشرط التالي :
ق = =
اذا كانت ق = 5 مثلا فهذا يعني ان فجوة الطلب الحالية تبرر إقامة خمس مشروعات محلية من الحجم الأمثل بشرط ان تكون قادرة على البيع عند السعر الدولي pi وقادرة على انتاج نفس النوعية والمواصفات

## Slide 41: 2- نسبة السعر
اذا كانت الدولة لا تسمح بالاستيراد فلا يمكن قياس فجوة الطلب من خلال كمية الواردات ويستخدم معيار اخر هو نسبة السعر
ع
ع < 1 هذا يشير الى وجود فجوة طلب محتملة حيث قيام المشروعات الجديدة بالإنتاج تؤدي الى زيادة العرض وبالتالي ينخفض السعر عن pd وتولد فائض يمكن إشباعه عن طريق هذه المشروعات اما اذا قامت هذه المشروعات بإنتاج نوعية افضل من السلع فهي تخلق طلب على انتاجها عند نفس السعر pd ولكن على حساب الشركات القائمة في السوق
اما اذا كان ع > 1 فهذا يشير الى إمكانية قيام مشروعات محلية لإنتاج سلع للتصدير للخارج حيث ان أسعارها بعد إضافة تكاليف النقل تظل اقل من السعر الدولي

## Slide 42: التنبؤ بالطلب لسلع جديدة
وهي السلع التي تقدم للسوق المحلي لأول مرة او السلع التي لا تتوافر بشأنها بيانات كافية ويستخدم في ذلك عدة طرق منها:
طريقة المسح الميداني : وتعتمد على استبيانات يتم ملؤها من خلال الاتصال بالمستهلكين بهدف التعرف على تفضيلات المستهلكين لهذه السلعة الجديدة ويمكن التنبؤ بحجم المبيعات من خلال ردود المستهلكين
طريقة دلفي : وتعتمد هذه الطريقة على استطلاع اراء الخبراء وتوقعاتهم بشآن نمو الطلب على السلعة المقترح تقديمها خلال السنوات الخمس المقبلة على ان تقدم الأسئلة بشآنها لكل منهم بصفة مستقلة ثم يتم جمع الخبراء ومناقشة هذه التوقعات ووضع تفسيرات لها .

## Slide 43: التنبؤ بالطلب لسلع جديدة
النماذج السببية : يعتمد في هذه الطريقة على جمع البيانات عن العوامل التي تؤثر في الطلب على سلعة معينة ثم استخدام هذه البيانات في التنبؤ بالطلب على السلعة ومن اهم هذه العوامل:
* السكان : يعتبر حجم السكان وهيكله من اهم العوامل التي تؤثر في طلب السلع المختلفة ويمكن ان يتم تقدير متوسط استهلاك الاسرة بفئات مختلفة من السكان للتعرف على تفضيلاتهم واذواقهم . حيث يمكن تقدير عدد الاسر التي يمكن ان يخدمهم المشروع فاذا كان متوسط استهلاك الاسرة من السلعة عند السعر المتوقع =أ وعدد الاسر المتوقع ان يقبلوا على شراء السلعة = ب فان حجم الطلب المتوقع للسلعة خلال سنة ( ج = أ * ب )
كما يساعد معدل نمو السكان على التنبؤ بحجم الطلب . كما ان معرفة الهيكل العمري للسكان على التنبؤ بحجم الطلب لكل شريحة عمرية

## Slide 44: التنبؤ بالطلب لسلع جديدة
* سعر السلعة
السعر النسبي للسلعة =
كلما ارتفع السعر النسبي للسلعة كلما انخفضت الكمية المطلوبة منها والعكس صحيح
يمكن اخذ مرونة الطلب السعرية للمجموعة السلعية التي تنتمي اليها السلعة المقترحة كمؤشر تقريبي لمرونة طلبها السعرية
* الدخل الحقيقي
كلما زاد الدخل الحقيقي كلما زاد الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة الدخل الحقيقي يؤشر الى إمكانية زيادة الطلب على السلعة المقترحة

## Slide 45: التنبؤ بالطلب لسلع جديدة
* الانفاق الإعلاني
يمكن التنبؤ بالنمو في الطلب المرتبط بالزيادة في الانفاق الإعلاني باستخدام الصيغة التالية:
معدل النمو في الطلب الراجع الى الانفاق الإعلاني = معدل الزيادة في الانفاق الإعلاني x مرونة الطلب للإنفاق الإعلاني بالنسبة للمجموعة السلعية التي تنتمي اليها السلعة
* التغيرات الاجتماعية والثقافية
حدوث تغيرات اجتماعية وثقافية تعمل على تغيير الاستهلاك فزيادة المستوى الثقافي والاجتماعي يعمل على زيادة الاستهلاك من السلع المعمرة
الطلب على السلع البديلة والمكملة
أي زيادة في حجم السوق لا تذهب الى السلعة محل الدراسة فقط وانما تتوزع على كل السلع البديلة كما يجب دراسة الطلب على السلع المكملة لان أي قصور في أي منها سيؤثر سلبا على الطلب على السلعة

## Slide 46: تقدير حجم المبيعات
اقصى حجم مبيعات ممكن للمشروع هو :
طاقته الكامنة – الفاقد المحتمل
في حال عدم وجود عوائق تواجه المشروع مثل قصور في المواد الأولية او في منافذ التوزيع او غيرها فان :
حجم المبيعات المتوقع = الطاقة الكامنة – الفاقد المحتمل
سنوات عمر المشروع
المبيعات المتوقعة

## Slide 47: تحديد سعر البيع المتوق لمنتجات المشروع
اذا كان المشروع المقترح صغير الحجم فان سعر السلعة المتوقع سيكون هو نفس سعر السلعة الموجود في السوق
اذا كان المشروع المقترح ذو مقدرة احتكارية يستطيع المشروع التاثير على سعر السوق وبالتاي فان السعر المتوقع يتحدد على أساس عنصرين:
* متوسط التكاليف
* معدل الربح المستهدف
مع ملاحظة ان السعر يجب ان يتلاءم مع القدرة الشرائية للفئة المستهدفة

## Slide 48: تحديد منافذ البيع
تحدد الدراسة السوقية منافذ توزيع السلعة سواء داخل المجتمع او للأسواق الخارجية كما تحدد وسائل النقل الممكنة . فعدم وجود منافذ كافية لتصريف منتجات المشروع من الممكن ان يعوق اقامته
يمكن التفرقة بين نوعين من منافذ التوزيع
* منافذ مباشرة في حالة صغار المنتجين الذين يصرفون منتجاتهم بأنفسهم أي من المنتج الى المستهلك
* منافذ غير مباشرة تتمثل في وجود وسطاء او وكلاء ما بين المنتج والموزع

## Slide 49: هيكل ونوع السوق ودرجة المنافسة
سوق المنافسة الكاملة
سوق احتكار القلة
سوق منافسة احتكارية
سوق الاحتكار الكامل
عدد كبير من البائعين والمنتجين
لكل منهم حجم محدود من إجمالي السوق
لا يستطيع احدهم أن يؤثر على السعر .
حرية الدخول والخروج من السوق .
توافر المعلومات التسويقية .
عدد قليل من المنتجين
قد يكون احتكار قلة متمايز (سلع متجانسة).
أو احتكار قلة غير متمايز(سلع غير متجانسة)
وعادة مايتم الاتفاق على الأسعار عند مستوى واحد .
سوق يتنافس فيه عدد كبير من المنتجين بحرية تامة على إنتاج وبيع سلعة / خدمة معينة .
كل منتج يعرض نوعا مميز من السلع والخدمات , وبالتالي المنتجات غير متجانسة
تختلف الأسعار في هذا السوق وغالبا ماتكون الأسعار أعلى في المدى الطويل عن سوق المنافسة الكاملة
منتج واحد ينتج السلعة وليس للسلعة بدائل وبالتالي فهو المحتكر والمتحكم الوحيد فيها .

## Slide 50: التمييز بين حالات الأسواق على أساس أعداد وأحجام الشركات المتعاملة في السوق وطبيعة المنتج والقيود على الدخول والخروج من السوق
عدد وحجم الشركات
طبيعة المنتج
الدخول والخروج من والى السوق
المنافسة الكاملة
المنافسة الاحتكارية
احتكار القلة
الاحتكار الكامل
شركات كثيرة بأحجام صغيرة
شركات كثيرة بأحجام صغيرة
سهل
متماثلة
حماية كاملة ضد دخول المنافسين
منتج وحيد
شركة واحدة
سهل
متباينة
قد توجد بعض القيود
متماثلة أو متباينة
عدة شركات إحداها على الأقل كبيرة

## Slide 51
التغليف
الخدمة
الإنتاج
تخطيط المنتجات
التميز
المكان
الترويج
السعر
الناس
سياسات ومنافذ التوزيع
العلاقة بالموزعين
الإعلان
اخرى
النقل – التخزين
تحديد هوامش الربح
تحديد الأسعار
تنشيط المبيعات
النشر
البيع الشخصي
المنافع والاستخدامات
دوافع الشراء
الخصائص
بحوث التسويق
أنواع ونسب الخصم
الشخصية
مرونة الطلب
جمع بيانات
تسجيل بيانات
تحليل بيانات
المزيج التسويقي: يشمل المتغيرات التي تتحكم في المشروع وهي الإدارة التي تتولى تخطيط الوظائف التسويقية – وتنظيمها – الإشراف عليها – مراقبتها

## Slide 52
السن – الجنس
الجنسية – الدخل
حجم الأسرة
الديانة –
الطبقة الاجتماعية
عوامل ديموغرافية
جحم الاستهلاك
المستخدم الأخير
المنافع
الولاء
الحساسية
عوامل تتعلق بالمنتج
المناطق
الحجم
حضر/ريف
حجم المدينة
عوامل جغرافية
خصائص شخصية
دوافع
اتجاهات
ثقافة
عوامل سيكولوجية
تجزئة السوق
سوق غير مجزأ
(مزيج تسويقي واحد )
مجموعة أساسية
(إستراتيجية التركيز)
سوق مجزأ
(مزيج تسويقي لكل جزء )
يجب الاهتمام بتحديد المجموعات الرئيسية والشرائح التي تشكل الطلب على السلعة / الخدمة , وفقا للرغبات والاحتياجات ودوافع الشراء ودرجة الاهتمام بالسلعة , والتأثير بالجهود التسويقية .

## Slide 53
بيئة المشروع
البيئة التسويقية
مشروع ناجح
مشروع
فاشل
مشروع مضارب
مشروع ناضج
فرص تسويقية
تهديدات تسويقية
فرص وتهديدات تسويقية
لافرص ولاتهديدات تسويقية
السوق
العملاء
البيئة السياسية والقانونية
البيئة الخاصة
((الداخلية
البيئة العامة
(الخارجية )
البيئة الطبيعية
نظام الإدارة والتشغيل
البيئة الاقتصادية
البيئة التكنولوجية
البيئة الاجتماعية

## Slide 54: SWOT Analysis
Strength نقاط قوة المشروع ماذا يميزك عن الأخرين ؟ ( المنافسة – الجمارك – الموقع – نقاط البيع – الضمانات – الأسعار – النوعية – الخ ) | Weakness نقاط ضعف المشروع ما هي نقاط ضعف المتوقعة ( المنافسة – المخزون – الأسعار – المواقع - الرسوم الجمركية – الأنظمة – الخ )
Opportunity الفرص المتاحة الفرص المتاحة في السوق من نوع سلعة أو خدمة ؟ | Threats المخاطر ما المخاطر المتوقعة ؟ مثال (الموسمية – المستديمة – الأنظمة – الخ
تحليل السوق نقاط القوة والضعف والفرصة المتاحة والمخاطر

## Slide 55: بيانات احتساب اسعار (عينة تجارية أو قطع غيار مصنع)
اسم الوحدة : مواد نظافة
سعر الوحدة واصل ميناء المشترى : 2 دولار
عدد الوحدات في الحاوية : 10,000 حبة
سعر الحاوية واصلة مع التأمين : 20,100 دولار
الجمارك : 6% 1206 دولار
التخليص : (بالدولار) 200 دولار
النقل : (بالدولار) 1000 دولار
قيمة الوحدات واصلة المستودعات: 22506 دولار
قيمة الوحدات واصلة المستودعات: 84397.5 ريال
سعر الوحدة : بالريال 8.44 ريال
هامش الربح : (25%) 10.55 ريال
سعر بيع الجملة : 15% 12.15 ريال
سعر بيع التجزئة : 25% 14.20 ريال
سعر بيع السوق جملة 15 ريال
سعر بيع السوق تجزئة 18 ريال

## Slide 56: دراسة السوق
ما هي القنوات المقترحة لمنتجاتك ( مكان وطرق التوزيع ) ؟
  يتم توزيع المنتج في كل من
    الرياض – جدة – الدمام (مثال)
  يتم توزيع المنتج كالتالي:
    من خلال نقاط بيع في المدن الرئيسية
    أو من خلال موزعين
    أو من خلال البيع الألكتروني
من هم المنافسون والمشروعات المشابهة ؟
  شركة صقر للمنتجات الحديدية (مثال)
  شركة عبد الله للمبيعات المحلية
  شركة .... الخ
ما هي المزايا التنافسية لمنتجاتك أو خدماتك ؟
  المنتج لدية ضمان جودة لمدة مقارن بمثيلاته بالسوق ، أو لا يوجد ضمان (مثال)
  المنتج لدية اشكال مختلفة دون عن مثيلاته بالسوق
  الخدمة

## Slide 57: الدراسات التي تتطلبها جدوى المشروع
الدراسة التسويقية
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
تقدير الربحية

## Slide 58: الدراسة الفنية للمشروع: 1
على ضوء الدراسة التسويقية تتحدد معالم الدراسة الفنية للمشروع، والمقصود بالدراسة الفنية كل ما هو مرتبط بإنشاء المشروع وتشييد أقسامه وإقامة آلاته وتحديد احتياجاته من مستلزمات الإنتاج وتقدير التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل للسنة القياسية، وبصفة عامة تتناول الدراسة الفنية للمشروع الجوانب التالية:
( أ ) الدراسة الهندسية للمشروع:
  دراسة وتحليل موقع المشروع.
  دراسة العملية الإنتاجية وتحديد المساحات المطلوبة.
  تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات.
  تحديد احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات.
  تقدير احتياجات المشروع من الطاقة.
  تقدير احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل.
  تقدير احتياجات المشروع من العمالة المباشرة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل تنظيمها.

## Slide 59: الدراسة الفنية للمشروع: 2
(ب ) تقدير تكاليف المشروع:
  تركز الدراسة التكاليفية للمشروع على إعداد القوائم المالية التي تمكن من تقدير الاحتياجات المالية، وتتضمن دراسة تكاليف المشروع:
  - تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروع.
  - تقدير تكاليف التشغيل لسنة قياسية.

## Slide 60: الدراسة الفنية للمشروع: 3
أي مشروع يتطلب المعلومات الفنية التالية لدراسة وتحليل المشروع ومنها :
  دراسة العملية الإنتاجية وتحديد المساحات المطلوبة.
  تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات.
  تحديد احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات.
  تقدير احتياجات المشروع من الطاقة.
  تقدير احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل.
  تقدير احتياجات المشروع من العمالة المباشرة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل تنظيمها.
بالتالي كل عنصر ذكر اعلاه سوف يكون محور للقياس لتحديد تكاليف المشروع.

## Slide 61: الدراسات التي تتطلبها جدوى المشروع
الدراسة التسويقية
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
تقدير الربحية

## Slide 62: دراسة الجدوى المالية للمشـروع
تركز دراسة الجدوى المالية في تحليلاتها على مستوى المشروع كوحدة مستقلة من وجهة نظـر المستثمرين.
تهتم بقياس الآثار المباشرة للمشروع دون أن تمتد لقياس الآثار غير المباشرة والتى تمس جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
يتم قياس الجدوى المالية فى صورة تحليل رقمى يعتمد على البيانات التى يتم إعداد معظمهـا خلال المرحلة الأولى للدراسة.
إذا كانت دراسة الجدوى تنتهي إلى مقاييس موجزة مثل صافى القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي إلا انه لابد من التأكيد على أن هذه مقاييس موجزة ولكن الأهم المهم هو الاعتبار الأساسي لكل العوامل الفنية، والمؤسسية، والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تصنع مشروعاً جيداً.

## Slide 63: أهداف التحليل المالى
قـياس قـدرة المشروع ـ من خلال صافى التدفقات النقدية ـ على اسـترداد الاستثمارات التي سيتحملها، و خلال فترة استرداد مقبولة.
قـياس ربـحية الـمشروع وقـدرته على تحـقيق عـائد مقبول.
قـياس قـدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته تجاه الغير وبـصفة خاصة تجاه مـصادر التمويل الخارجية (بنوك أو إفـراد).

## Slide 64: مراحل دراسة الجدوى المالية للمشروع
المرحلة الثالثة
المرحلة الأولى
إعداد القوائم المالية
المرحلة الثانية
اختيار المعايير
تطبيق المعايير وإعداد التوصيات

## Slide 65: تقديـر التكلفة الرأسمالية للمشروع
مكونات التكاليف الاستثمارية للمشروع:
  أولا:مصروفات ما قبل التشغيل:
    نـفـقــات الـدراســات الـخـاصـة بـالـمـشـروع.
    نـفـقــات الـتـسـجـيـل و الـتـرخـيـص.
    تـكـالـيــف الـتـجـارب و بـدء الـتـشـغـيـل.
    فـوائــد فـتـرة الإنـشــاء.
    أجـور مـا قـبـل الـتـشـغـيــل.
    تـكـالـيــف الانـتـقــال و الـسـفــر قـبــل الـتـشـغـيــل.
    الـحـمـلـة الإعـلانـيـة الـتـمـهـيـديـة.
    الإنـشـاءات الـمـؤقـتـة.
    مـصـروفــات أخـرى.

## Slide 66: مكونات التكاليف الاستثمارية للمشروع:
  ثانيا: الأصول الثابتة:
    تكلفة الأرض و البنية الأساسية و تتمثل في:
        ثمن شراء الأرض.
        تحسين وتسوية الأرض.
        البيئة الأساسية التى قد يحتاج إليها المشروع.
    المبانى والإنشاءات:
    الآلات و المعدات ووسائل النقل:

## Slide 67: مكونات التكلفة الاستثمارية للمشروع
ثالثا: رأس المال العامل:
ويتكون رأس المال العامل من:
  المخزون.
  النقدية السائلة التى تكفى لمقابلة المصروفات النقدية مثال :
    الأجور
    المصروفات الإدارية والتسويقية، وغيرها،
    كمصروفات استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة والنقل والانتقالات وغيرها،
  يراعى ألا يتم تكوين مخزون سلعى خلال السنوات الأولى (الإنشاء) لأنه لا داع لتخزين دون حاجة، وإن الوقـت المناسب لتكوين المخزون السلعى هو الشهور القليلة على بدء التشغيل .

## Slide 68: نموذج لقائمة التكاليف الاستثمارية للمشروع
البيان | فترة الإنشاء |  |  |  |  |  | الاجمالى |  | 
 | السنة الأولى |  |  | السنة الثانية |  |  | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الاجمالى
 | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الاجمالى | بالعملة المحلية | بالعملة الأجنبية | الاجمالى |  |  | 
الأصول الثابتة |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الأرض |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المبانى والإنشاءات |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الآلات والمعدات |  |  |  |  |  |  |  |  | 
التجهيزات |  |  |  |  |  |  |  |  | 
وسائل النقل والانتقال |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الأثاث والمفروشات |  |  |  |  |  |  |  |  | 
احتياطى ارتفاع أسعار |  |  |  |  |  |  |  |  | 
أصول أخرى |  |  |  |  |  |  |  |  | 
جملة الأصول الثابتة |  |  |  |  |  |  |  |  | 
رأس المال العامل |  |  |  |  |  |  |  |  | 
نقدية |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مخزون |  |  |  |  |  |  |  |  | 
جملة رأس المال العامل |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مصروفات ما قبل التشغيل ( مصروفات التأسيس) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
اجمالى التكاليف الاستثمارية |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 69: تكاليف التشغيل
هى التكاليف الجارية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق و الإدارة وتمثل تضحيات فى مقابل الحصول على خدمات و منافع تؤدى فى النهاية إلى توليد الإيرادات التى تنشأ المشروع من اجلها، و ترتبط التكاليف الـجـاريـة بـالآجـل القصير (سنة مالية) ولهذا فهى تكاليف دورية متكررة فى كل سنة أو فى كل دورة إنتاجية وهى تكتسب صفة الجارية نظرا لدوريتها و تكرارها وتتمثل فى ثلاثة بنود أساسية:
مصروفات التشغيل:
    الخامات و المستلزمات
    تكاليف التعبئة و الشحن و النقـل
    الوقود،
    القوى المحركة
    المياه
    المصروفات الإدارية و التسويقية.
الأجور و التأمينات.
الصيانة.

## Slide 70: قائمة الدخل
البيان/ السنوات | 1 | 2 | 3 | 4 ـ
الإيرادات |  |  |  | 
(يـطـرح) نفقات التشغيل النقدية |  |  |  | 
هـامش الـربـح الـنـقـدى ( صـافـى أربـاح الـتـشـغـيـل ) |  |  |  | 
(يـطـرح) قسط الإهــلاك والاستهلاك |  |  |  | 
مـجـمــل الـربـح الـمـحـاسـبـى( هـامـش ربـح الـعـمـلـيـات ) |  |  |  | 
(يـطـرح) الـمـصـروفـات الإداريـة و الـتــسـويـقـيـة |  |  |  | 
صـافـى الـربـح قـبـل الـفـائـدة |  |  |  | 
يـطـرح الـفـائـدة |  |  |  | 
صـافـى الـربـح قـبـل الـضـريـبـة |  |  |  | 
(يـطـرح) الـضـريـبـة |  |  |  | 
صـافـى الـربـح الـقـابـل للـتـوزيـع |  |  |  | 

## Slide 71
الـبــيــــان / الـسـنــة | 1 | 2 | 3 | 4
الإيـرادات (1) |  |  |  | 
تـكـالـيـف الــتـشـغـيـل (2) |  |  |  | 
الإهـلاك (3) |  |  |  | 
مـجـمـوع الـتـكـالـيـف (4) = (2+3) |  |  |  | 
هـامـش الربـح ( مجمل الربح المحـاسـبى ) (5) = (1- 4) |  |  |  | 
الـفـوائـد ( 6) |  |  |  | 
صـافـى الـربـح قـبـل الـضـرائـب ( 7) = ( 5- 6) |  |  |  | 
الـضـرائـب ( 8) |  |  |  | 
الـربـح الـقـابـل للـتـوزيـع ( 9) = ( 7- 8) |  |  |  | 
الـبــيــــان / الـسـنــة | 1 | 2 | 3 | 4
الإيـرادات |  |  |  | 
يـطـرح مـصـروفـات الـتـشـغـيـل |  |  |  | 
مـجـمـل الـربـح |  |  |  | 
يـطـرح مـصـروفـات تـسـويـقـيـة و إداريـة |  |  |  | 
رصـيـد الـتـشـغـيل قبل الإهلاك |  |  |  | 
يـطـرح الإهـلاك |  |  |  | 
ربـح الـتـشـغـيــل |  |  |  | 
يـطـرح الـفـوائـد |  |  |  | 
الـربـح قـبـل الـضـريـبـة |  |  |  | 
تـطـرح الـضـريـبـة |  |  |  | 
الـربــح الـقـابـل للـتـوزيـع (صـافـى الـربــح ) |  |  |  | 
قائمة الدخل نموذج (2)
قائمة الدخل نموذج (3)

## Slide 72
نموذج قائمة التدفقات النقدية
البيان | فترة الانشاء |  | فترة التشغيل |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ـ 7 | 10
التدفقات الداخلة |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الإيرادات |  |  |  |  |  |  |  |  | 
القروض |  |  |  |  |  |  |  |  | 
القيمة المتبقية |  |  |  |  |  |  |  |  | 
استرداد رأس المال العامل |  |  |  |  |  |  |  |  | 
جملة التدفقات الداخلة |  |  |  |  |  |  |  |  | 
التدفقات الخارجة |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الأصول الثابتة |  |  |  |  |  |  |  |  | 
رأس المال العامل |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الضرائب |  |  |  |  |  |  |  |  | 
خدمة الدين |  |  |  |  |  |  |  |  | 
جملة التدفقات الخارجة |  |  |  |  |  |  |  |  | 
صافى التدفق النقدى |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 73
مشروع تكاليفه الاستثمارية 100 ألف ريال منها 80 ألف ريال رأس مال مملوك و 20 ألف ريال رأس مال مقترض وقيمة المبيعات فى سنة عادية من سنوات التـشغيل 60 ألف ريال وجملة تكاليف التـشغيل ( مصروفات نقدية + الفوائد + الإهلاك + الضرائب ) 20 ألف ريال منها 5 آلاف ريال فوائد القرض.
قيمة المبيعات – ( تكاليف التشغيل بدون فوائد القرض)
معدل العائد المتوسط على = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستثمار الكلى الاستثمار الكلى ( مملوك و مقترض )
60 - ( 20 - 5 )
= ـــــــــــــــــــــــــــ × 100 = 45 %
100
يلاحظ أن الربح قد نسب إلى الاستثمار الكلى وعلى ذلك لا تشمل التكاليف فوائد القرض يكون معدل العائد المتوسط على رأس المال المملوك.
قيمة المبيعات - (تكاليف التشغيل شامل الفوائد والضرائب)
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
رأس المال المملوك
60 - 20 40
= ـــــــــــــــــــ = ـــــــــــــ × 100 = 50 %
80 80
وعلى الرغم من بساطة هذا المعيار إلا أنه يعاب عليه اعتماده على بيانات سنة واحدة من سنوات المشروع، فضلا عن إهمال الربح والتكاليف خلال عمر المشروع.

## Slide 74: فترة الاسترداد: payback ( or payout ) period
تعبر فترة الاسترداد عن المدة التى يسترد المشروع خلالها الأموال المستثمرة فيه و ذلك من صافى تدفقاته النقدية.
هذه الطريقة رغم اتصافها بالبدائية وعدم أخذها عمر المشروع فى الاعتبار إلا أنها شائعة الاستخدام خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبى الذى يضع فى متقدمة اهتماته استرداد قيمة رأس ماله فى أقصر وقت ممكن، وتستخدم هذه الطريقة أيضا فى حالة اللايقين وارتفاع درجة المخاطرة.
يتم حساب فترة الاسترداد فى حالة التدفقات النقدية المتساوية الصافية ( صافى الربح دون خصم الإهلاك وبعد خصم الضرائـب) باستخدام المعادلة التالية:
إجمالي قيمة الاستثمارات
فترة الاسترداد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التدفق النقدى السنوى الصافى
على الرغم من استخدام طريقة فترة الاسترداد كمعيار لمقارنة المشروعات، حيث يفضل المشروع الذي يسترد استثماراته في زمن أقل إلا أن هذا المقياس يعاب عليه:
تتجاهل القيمة الزمنية للنقود حيث أن الوافرات تتباين من حيث مقدارها و زمن تدفقها.
تجاهل الإيرادات المتحققة فى السنوات التالية من عمر المشـروع والتى قد تكون فى المشروع الأفضل أقل من المشروع الآخر.
فى بعض الدراسات يتم حساب فترة الاسترداد من قائمة الدخل حيث يتم إتباع نفس الخطوات ولكن باستخدام الربح الصافى للمشروع قبل خصم الإهلاك.

## Slide 75
مشروع تكلفته الاستثمارية الإجمالية 800 ألف ريال يتم أنفاقها في سنة واحدة ثم يبدأ المشروع من السنة الثانية تحقيق صافى تدفق نقدي 200 ألف ريال سنويا لمدة 10 سنوات .
800
فـإن فـتـرة الاسـتـرداد = ـــــــــــــ = 4 سـنـوات
200
أما في حالة التدفقات النقدية الصافية غير المتساوية فيتم جمع تلك التدفقات الصافية (عام بعد عام ) بحيث تتوقف عند السنة التي إذا أخذ الوفر النقدي لها في الحسبان وأضـيف إلى الوفر النقدي في السنوات السابقة سوف يؤدى إلى زيادة الوفورات النقدية عن قيمة الاستثمارات ويتم حساب فترة الاسترداد في هذه الحالة كما يلي:
فترة الاسترداد = عدد السنوات التي لا تـكـفـى لاسـتـرداد كـل الاسـتـثـمـارات
القيمة المتبقية من الاستثمارات التي لم تسترد
+ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 12
التدفق النقدي للسنة التالية
في المثال السابق لو افترضنا أن التدفقات النقدية الصافية للمشـروع كانـت علـى النحو التالي:
200 ، 250 ، 300 ، 300 ألف ريال فـإن فـتـرة الاسـتـرداد تـكـون كـمـا يلي:
التدفق السنوي الصافي للسنة الأولى والثانية والثالثة = 200 + 250 + 300 = 750 ألـف ريال.
الـجـزء مـن الاسـتـثـمـارات الذي لـم يـسـتـرد = 800 ـ 750 = 50 ألف ريال
50
زمن استرداد المبلغ الذى لم يسترد = ــــــــــــــــ × 12 = 2
300
فـتـرة الاسـتـرداد = 3 سـنــوات و شـهـريــن

## Slide 76: ملاحظات
لدينا مشروعين: رأس المال المستثمر في المشروع الأول 100 ألف ريال والثاني 200 ألف ريال.
القيمة الحالية الصافية بلغت في الأول 180 ألف ريال وفي الثاني 260 ألف ريال.
وفقا لمعيار صافى القيمة الحالية نفضل المشروع الثاني لأنه يحقق قيمة حالية صافية أكـبر كرقـم مجـرد مـن المشروع الأول.
الحقيقة فإن هـذا القرار خاطئ حيث أن المبالغ المستثمرة في المشروع الثاني ضعف استثمارات المشروع الأول وفى هذه الحالة يجب استخدام دليل الربحية Profitability Index مع القيمة الحالية الصافية.
القيمة الحالية الصافية للإيرادات
دلـيـل الـربـحـيـة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيمة الحالية الصافية للاستثمارات
و في الـمـثـال الـسـابـق نـجـد أن :
180
دليل ربحية المشروع الأول = ــــــــ = 1.8
100
260
دليل الربحية للمشروع الثاني = ـــــــ = 3 ِ1
200
أي أن الـمـشـروع الأول أفـضـل مـن الـمـشـروع الثاني لأنـه يـحـقـق دلـيـل ربـحـيـة أكـبـر.

## Slide 77: مثال
السنة | القيمة الإجمالية للعائد | القيمة الإجمالية للتكاليف | صافي العائد | معامل الخصم 8% | القيمة الحالية لصافي العائد | إجمالي العوائد بعد الخصم | إجمالي التكاليف بعد الخصم
2000 | 15000 | 12000 | 3000 | 0.926 | 2778 | 13890 | 11112
2001 | 20000 | 16000 | 4000 | 0.857 | 3428 | 17140 | 13712
2002 | 25000 | 22000 | 3000 | 0.794 | 2382 | 19850 | 17468
2003 | 30000 | 25000 | 5000 | 0.735 | 3675 | 22050 | 18375
2004 | 35000 | 28000 | 7000 | 0.681 | 4767 | 23835 | 19068
2005 | 40000 | 36000 | 4000 | 0.63 | 2520 | 25200 | 22680
2006 | 45000 | 40000 | 5000 | 0.583 | 2915 | 26235 | 23320
2007 | 50000 | 44000 | 6000 | 0.54 | 3240 | 27000 | 23760
2008 | 55000 | 48000 | 7000 | 0.5 | 3500 | 27500 | 24000
2009 | 60000 | 52000 | 8000 | 0.463 | 3704 | 27780 | 24076
Total | 375000 | 323000 |  |  | 32909 | 230480 | 197571
القيمة الحالية المتوقعة للاستثمار هي 32909 ريال ويعد المشروع ناجح من الناحية المالية إذا كانت القيمة الحالية المتوقعة للاستثمار أكبر من الصفر.
يعاني المشروع من مشكلات مالية إذا كانت القيمة الحالية المتوقعة للاستثمار رقماً سالباً.
تتوقف القيمة الحالية المتوقعة للاستثمار على عدة عوامل منها:
التدفقات الايجابية (العوائد).
التدفقات السلبية (التكاليف).
اختيار نسبة الخصم (الفائدة) لرأس المال.
وهي في مجملها تحدد أربحية المشاريع من الناحية المالية.
2- نسبة العائد للتكاليف = إجمالي العوائد خلال مدة معينة / إجمالي التكاليف خلال نفس المدة
= 230480/197571= 1.166568

## Slide 78: نسبة العوائد للتكاليف
أحد المعايير المستخدمة كمؤشر للتقويم المالي لأداء وحدات الإنتاج هو نسبة العوائد للتكاليف. ولايختلف هذا المدلول عن القيمة الحالية الصافية للإستثمار في إستخداماته من حيث المعلومات التي يتطلبها لتقويم الأداء الماضي من خلال السجلات. ويبحث عن مؤشرات لتصحيح المشكلات المالية إن وجدت ودعم العناصر الإيجابية في ممارسات المشروع من الناحية المالية، وتحسب نسبة العائد للتكاليف كالآتي:
نسبة العائد للتكاليف = إجمالي العوائد خلال مدة معينة / إجمالي التكاليف خلال نفس المدة
كل ذلك مقوماً بالقيمة الحالية سواء في ناحية العوائد أو التكاليف. ولمعرفة كيفية حساب هذه النسبة نفترض المثال التالي والذي يحوي تدفق العوائد والتكاليف في أحد المشاريع الإنتاجية.

## Slide 79
السنة | إجمالي العوائد (ريال) | إجمالي التكاليف (ريال) | معامل الخصم 8% | إجمالي العوائد بعد الخصم | إجمالي التكاليف بعد الخصم
1980 | 6000 | 5000 | 0.926 | 5556 | 4630
1981 | 7500 | 6300 | 0.857 | 6428 | 5299
1982 | 6200 | 6000 | 0.794 | 4923 | 4764
1983 | 8300 | 7200 | 0.735 | 6101 | 5292
1984 | 8600 | 8400 | 0.681 | 5857 | 5720
1985 | 7800 | 8000 | 0.630 | 4914 | 5040
1986 | 4300 | 7000 | 0.583 | 2501 | 4081
1987 | 9400 | 6500 | 0.540 | 5076 | 3510
1988 | 8500 | 4300 | 0.500 | 4250 | 2150
1989 | 8000 | 6800 | 0.463 | 3680 | 3148
1990 | 6300 | 6000 | 0.129 | 2703 | 2574
المجموع | == | == | == | 51995 | 46308
نسبة العائد للتكاليف = 51995/46308 = 1.123

## Slide 80: تحليل الحساسية Sensitivity Analysis
يجرى تحليل الحساسية لاختبار مدى تأثر المشروع بالمغيرات التى يمكن أن تطرأ على العناصر الأساسية المكونة له - وعادة ما يتأثر المشروع بأسعار بيع المنتج وبتكلفة المستلزمات على اعتبار أن السعر هو المحدد الرئيسى للإيرادات ( بفرض ثبات حجم الإنتاج) وأن أسعار عناصر الإنتاج هى العامل المحدد لمستوى التكاليف (بفرض ثبات كمية المدخلات) وتختلف الأهمية النسبية للمتغيرات المختلفة من مشروع لآخر حسب طبيعة المشروع وهيكل السوق القائم ومتطلباته من عناصر الإنتاج المختلفة، فقد تكون أسعار الطاقة هى العامل الأسـاس فى هيكل التكاليف، وقد تكون تكلفة الخامات هى العامل المؤثر فى حالات أخرى ... و هـكــذا.
يساعـد تحليل الحساسية فى قياس أثر هذه المحددات علـى عائد المشروع (بفرض ثبات العوامـل الأخرى ) .

## Slide 81: تحليل التعادل Break – Analysis
تحليل التعادل هو أسلوب تحليلي لدراسة العلاقة بين التكاليف والإيرادات عند مستويات من الإنتاج و يساعد هذا التحليل فى :-
  تزويد إدارة التشغيل بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المتعلق بتغيير الأسعار أو حجم الإنتاج والمبيعات والتكاليف والتنبؤ بالأرباح والخسائر والتدفقات النقدية.
  تزويد مقيمي المشروع بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المتعلق بالقيام بمشروع ما.
  يساعد القائمون بإعداد المشروع فى تحديد الحجم الأمثل للمشروع أو طاقته الإنتاجية وتوقيت التنفيذ.

## Slide 82: نقطة التعادل Breakeven Point
تعبر نقطة التعادل عن أقل مستوى من المبيعات أو الإنتاج والذى يمكن للمشروع العمل عنده حيث يتساوى عند هذه النقطة الإيراد الكلى للمشروع مع التكاليف الكلية.
تنقسم الـتـكـالـيـف فـى الـعـادة إلـى نـوعـيـن هـمـا:
  الـتـكـالـيـف الـثـانـيـة
  الـتـكـالـيـف الـمـتـغـيـرة.
التكاليف المتغيرة هى التى تتغير (فى مجموعها) بشكل يتناسب مع ارتفاع أو انخفاض مستوى الإنتاج (بافتراض ثبات تكلفة الوحدة المنتجة فإن زيادة أو انخفاض حجم الإنتاج يؤدى إلى زيادة أو انخفاض التكاليف المتغيرة ).
  الـمـواد الـخـام و الـمـستـلـزمـات الإنـتـاجـيـة الأخــرى .
  تـكـالـيـف اسـتـخـدام الـطـاقـة أو الـمـنـافـع الـعـامـة .
  مـصـاريـف الـبـيـع .
  أجـور عـمـال الـمـصـنـع إلـى الـمـدى الـذى يـجـعـلـهـا ـزيـد أو تـقـل كـلـمـا زاد أو أنـخـفـض حـجـم الإنـتـاج .
التكاليف الثابتة هى التكاليف التي لا تتغير بتغير مستوى الإنتاج خلال مدة معينة.
  إهــلاك الآلات و الـمـعــدات ( كـنـســبــة مـئــويــة مـنـهـا ) .
  إهــلاك مـصـروفــات و تـكـالـيـف مـا قـبـل الـتـشـغـيـل ( الـتـأسـيـس ) .
  الإيـجــارات
  مـرتـبـات الأفـراد الـتـى لا يـتـوقــع تـغـيـرهـا عـلـى أسـاس مـسـتـوى الـتـشـغـيــل .
  مـصــروفــات الإدارة الـعــامــة .
تحليل التعادل يتعامل مع التشغيل من زمن محدد فعلى سبيل المثال التكاليف والإيرادات المتوقعة فى السنة القادمة أو فى سنـة معينة فى المستقبل.