حالة عملية:

في ضوء معدلات الأداء المشروحة اليوم افترض أن أحد المراجعين بوحدة المراجعة الداخلية تم تكليفه بالأعمال التالية:

تدقيق مستندات

| الباب | عدد المستندات |
| --- | --- |
| الأول | 200 |
| الثاني | 200 |
| الثالث | 10 |
| تسويات إيرادات مباشرة | 15 |
| تسويات أخرى | 95 |

أعمال أخرى:

- القيام بجرد الصندوق جردا مفاجئ لمدة يوم واحد

- تدقيق الحساب الختامي لمدة خمسة أيام

- تقويم أداء قسم المحاسبة لمدة ثمانية أيام

المكرم المراجع الداخلي/  ف ر ح               المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم خطة عمل الثلاثة أشهر القادمة من 1/ 1 حتى 30/3 / 1430 هـ نأمل الالتزام بتنفيذ ما جاء فيها خلال فترة الإنجاز المذكورة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.

مدير إدارة المراجعة الداخلية

خ ل ع

فإذا علمت أن المراجع مصنف على الدرجة الأولى وأن عدد أيام العمل لثلاثة أشهر المذكورة هي 63 يوم يتخللها ايام تدريب وإنتداب على النحو التالي:

- حضور دورة تدريبية لمدة 3 أيام

- انتداب إلى مدينة الدمام يومين

- انتداب إلى مدينة جدة  ثلاثة أيام

المطلوب تحديد معدل أداء أو إنتاجية المراجع.

علما بأن:

معدلات الأداء عند مراجعة أوامر إعتماد الصرف وأذون التسوية

| درجة المراجع | معدلات الإنتاج المخططة يوميا لفحص مستندات الباب الأول والثاني والتسويات | معدلات الإنتاج المخططة يوميا لفحص تسويات الإيرادات المباشرة | معدلات الإنتاج المخططة يوميا لفحص مستدات الباب الثاني والثالث | معدلات الإنتاج المخططة يوميا لفحص مستندات الباب الرابع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأولى | 15 | 10 | 9 | 5 |
| الثانية | 10 | 7 | 6 | 3 |
| الثالثة | 5 | 5 | 4 | غير مؤهل |

الاجابة:

عدد أيام العمل بمراجعة البابين الأول والثاني والتسويات الأخرى :

= 495 ÷ 15 = 33

عدد أيام العمل بمراجعة الباب الثالث:

=10 ÷ 9 = 1.1

عدد أيام العمل بمراجعة الإيرادات المباشرة:

= 15÷ 10= 1.5

جرد الصندوق جردا مفاجئ لمدة يوم واحد

تدقيق الحساب الختامي لمدة خمسة أيام

تقويم أداء قسم المحاسبة لمدة ثمانية أيام

إجمالي عدد أيام العمل = 33 + 1.1 + 1.5 + 1 + 5 + 8 = 49.6 يوم

صافي أيام الخطة:

أيام فعلية – أيام التدريب والإنتداب

63    -      8   = 55 يوم

النتيجة النهائية

الأيام المخططة – الأيام الفعلية

55  -  49.6 = 5.4 إنحراف موجب يشكر عليه المراجع

ويتم تعبئة تقرير الإنجاز على هذا الأساس