## Slide 1: الرقابة

## Slide 2: مفهوم الرقابة:
قياس الأداء الفعلي للأفراد وللتصرفات المبرمة بالمنظمة على حد سواء للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والتعليمات والتوجيهات التفصيلية المتعلقة بالخطة المعتمدة وتبعا لمعايير مناسبة محددة سلفاً

## Slide 3: أنواع الإنحرافات
سلبية
إيجابية غير مقبولة

## Slide 4: الجهات التي تقوم بالرقابة
جهات رقابية داخلية
جهات رقابية خارجية

## Slide 5: فوائد الرقابة للمنظمة:
التأكد من مدى تحقيق الأهداف العامة والفرعية للخطط
التأكد من مدى مطابقة الأداء الفعلي للمسارات التي تفرضها الخطط
اكتشاف الانحرافات السلبية والإيجابية غير المرغوبة
التأكد من مدى مناسبة الموارد البشرية والمادية لمتطلبات الخطط
التأكد من مدى الاستخدام الكفء لكل من الموارد المتاحة والمرتقبة بما يتفق مع متطلبات الخطة
التأكد من أن الأداء التنفيذي يسير وفقا للسياسات والإجراءات التفصيلية المفسرة للخطة العامة

## Slide 6: فوائد الرقابة للأفراد:
اطمئنان العامل الكفء لعدالة عملية الرقابة.
اطمئنان العامل المقصر لعدالة عملية المراقبة.
حفظ الحقوق لأفراد جمهور المتعاملين مع المنظمة.

## Slide 7: خطوات الرقابة الإدارية:
وضع المعايير الرقابية
قياس الأداء الفعلي
المتابعة
تصويب الانحرافات
اقتراح الحلول البديلة

## Slide 8: الخطوة الأولى: وضع المعايير الرقابية :
أنواع المعايير الرقابية:
معايير كمية (مادية ملموسة).
معايير نوعية (غير مادية).

## Slide 9: الخطوة الأولى: وضع المعايير الرقابية :
معايير مادية ملموسة:
أ. مقاييس كمية مثل معايير قياس كفاءة استغلال: طاقة الآلات, وقت العمل الرسمي، المواد الخام.
مقاييس مالية مثل معايير قياس كفاءة استغلال رأس المال المستثمر, الانفاق, سياسة التحصيل لأوراق القبض.
معايير نوعية :
أ. فئة الموظفين مثل تقدير درجة ولائهم.
ب. فئة المستهلكين مثل تقدير درجة رضاهم عن المنتج.
ج. فئة الموردين مثل تقدير مدى حرصهم على التعامل مع المنظمة.

## Slide 10: الخطوة الثانية: قياس الأداء الفعلي
الاعتبارات الواجب إتباعها:
أ. مراعاة نطاق الإشراف
مدى كفاءة ومهارة المرقب - مدى تمركز المرؤوسين - مدى درجة حداثة خبرة المرؤوس - مدى فعالية نظم الاتصال – مدى درجة تجانس المهام
ب. مدى تفهم المرؤوسين مقدما لأهداف المراقبة
ج. أن يكون هناك حد للخطاء مسموح به

## Slide 11: أسلوب المراقبة:
المتابعة المباشرة الحية من خلال المشاهدة
مميزاته المناقشة والاقناع – عيوبه طول الوقت
المتابعة المباشرة الآلية من خلال الكاميرات
مميزاته إختصار الوقت والجهد وموثق – عيوبه إفتقاده لعنصر المناقشة.
المراقبة غير المباشرة: تتم من خلال:
أ. التقاير المكتوبة من قبل المرؤس.
ب. التقارير لمكتوبة أو الشفهية من قبل المشرف.
وهو أفضل من الأسلوبين السابقين لأن التقييم يكون متأني وأدق وأكثر واقعية وتعتبر المكتوبة أفضل من الشفهية لأنها موثقة ويمكن الاحتفاظ بها.

## Slide 12: نتائج المرحلة الثانية للرقابة
نتائج سلبية
نتائج إيجابية
أو

## Slide 13: الخطوة الثالثة: تصويب الانحرافات
حصر أسباب الانحراف توصلاً للسبب الرئيس
توفر الصلاحيات الإدارية التي تسمح بتصحيح الانحرافات

## Slide 14: الخطوة الرابعة: اقتراح الحلول البديلة:
يجب أن تكون الحلول ممكنة وتتلائم مع الامكانات والظروف

## Slide 15: الخطوة الخامسة:
مدى التزام المرؤوسين
مدى مناسبة هذه المقترحات للامكانات المتاحة
مدى ايجابية النتائج المحققة

## Slide 16: أنواع الرقابة:
تصنف وفقاً لعدة معايير:
الهدف من اكتشاف الأخطاء
نوع النظام
نوع النشاط الذي تمارس من أجله الرقابة
التوقيت الزمني للرقابة

## Slide 17: المعيار الأول: بحسب نوع النظام الذي يطبق به الرقابة:
نظام الرقابة المغلق
هي الرقابة الذاتية التي تتبع في نظم الإنتاج الآلي باستخدام اجهزة الحاسب الآلي.
نظام الرقابة المفتوحة
تعتمد على العنصر البشري بشكل كبير وتستخدم في محال تصنيع المنتجات التي لا يزال يغلب عليا الطابع اليدوي وأيضا تقديم الخدمات.

## Slide 18: المعيار الثاني: بحسب الهدف من اكتشاف ألأخطاء:
الرقابة الإيجابية
وهي التي تمارسها الادارة من خلال تتبع مراحل التنفيذ للسياسات والاجراءات (رقابة وقائية).
الرقابة السلبية
تستخدم بعد الانتهاء من التنفيذ يودي إلى الخوف والاحباط.

## Slide 19: المعيار الثالث: بحسب التوقيت الزمني للرقابة:
الرقابة السابقة للتنفيذ
الرقابة في أثناء التنفيذ
الرقابة اللاحقة

## Slide 20: المعيار الرابع:بحسب نوع النشاط الذي تمارس من أجله الرقابة:
الرقابة على كفاءة أداء لمهام الإدارية
الرقابة الحسابية
الرقابة القضائية

## Slide 21: خصائص الرقابة الفعالة:
أن تكون المعايير الرقابية والوسائل المستخدمة مناسبة
أن تكون الوسائل الرقابية المطبقة اقتصادية
أن يكون المراقب ملماً بكيفية استخدام هذه الوسائل
أن تعدد وتتنوع الوسائل والأدوات الرقابية
أن تكون النظم الرقابية مرنة
أن يتم مراعاة التوازن بين كل من اعتباري الكم والنوع عند صياغة المعايير المخططة